生化需氧量、石油类、化学需氧量等指标超标情况。

5.2.2达标方案实施后水质状况

本次水质分析取吴村、大套桥断面2016年1月—2019年8月共44个月的水质监测数据作为分析依据，其监测及评价结果详见表5-1。

表5-1　2016—2019年潮白河吴村、大套桥断面水质监测结果表

| 断面 名称 | 所在 河流 | 年 | 月 | CODmn （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 氨氮（mg/L） | CODcr （mg/L） | 总磷（mg/L） | 水质类别 | 超标因子和倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 1-2 | 冰封未测 |  |  |  |  |  |  |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 3 | 9.46 | 4.8 | 7.06 | 110 | 0.63 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.5）、化学需氧量（1.8）、总磷（0.6） |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 4 | 14 | 6.4 | 2.96 | 43 | 0.76 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.5）、化学需氧量（0.1）、总磷（0.9） |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 5 | 8.82 | 9.3 | 7.94 | 38 | 1.17 | 劣Ⅴ | 氨氮（3）、总磷（1.9） |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 6 | 4.33 | 5.3 | 10.01 | 48 | 0.81 | 劣Ⅴ | 氨氮（4）、化学需氧量（0.2）、总磷（1） |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 7 | 9.32 | 5.4 | 8.66 | 54 | 1.14 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.3）、化学需氧量（0.4）、总磷（1.9） |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 8 | 6.71 | 6.3 | 2.27 | 35 | 0.4 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.1） |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 9 | 7.46 | 9 | 8.97 | 66 | 0.82 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.5）、化学需氧量（0.7）、总磷（1.1） |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 10 | 6.03 | 5.6 | 6.52 | 29 | 0.63 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.3）、总磷（0.6） |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 11 | 8.44 | 4.2 | 8.1 | 22 | 0.55 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.1）、总磷（0.4） |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 12 | 9.81 | 4.8 | 8.65 | 49 | 0.71 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.3）、化学需氧量（0.2）、总磷（0.8） |
| 吴村 | 潮白河 | 2016 | 年均 | 8.4 | 6.1 | 7.11 | 49.4 | 0.762 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.6）、化学需氧量（0.2）、总磷（0.9） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 1 | 8.32 | 4.7 | 6.68 | 39 | 0.64 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.3）、总磷（0.6） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 2 | 冰封未测 |  |  |  |  |  |  |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 3 | 7.33 | 7.6 | 10.55 | 37 | 0.68 | 劣Ⅴ | 氨氮（4.3）、总磷（0.7）、阴离子表面活性剂（0.2） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 4 | 8.05 | 6.8 | 8.91 | 36 | 0.71 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.5）、总磷（0.8） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 5 | 9.05 | 4.9 | 8.75 | 31 | 0.77 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.4）、总磷（0.9） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 6 | 6.97 | 4.7 | 4.08 | 34 | 0.68 | 劣Ⅴ | 氨氮（1）、总磷（0.7） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 7 | 8.62 | 4.1 | 2.4 | 20 | 0.44 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.2）、总磷（0.1） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 8 | 5.04 | 12.8 | 1.4 | 30 | 0.36 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.3） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 9 | 8.98 | 10.1 | 0.689 | 24 | 0.48 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.01）、总磷（0.2） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 10 | 5.65 | 4.95 | 4.255 | 34.5 | 0.315 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.1） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 11 | 5.55 | 6.15 | 3.14 | 38.5 | 0.165 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.6） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 12 | 7.4 | 2.15 | 2.8 | 40.5 | 0.105 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.4）、化学需氧量（0.01） |
| 吴村 | 潮白河 | 2017 | 年均 | 7.4 | 6.3 | 4.88 | 33.1 | 0.486 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.4）、总磷（0.2） |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 1 | 10 | 3.5 | 2.945 | 28.5 | 0.295 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.5） |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 2 | 7.8 | 6 | 5.04 | 26 | 0.36 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.5） |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 3 | 6.9 | 4.2 | 3.29 | 25 | 0.33 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.6） |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 4 | 8.2 | 3.6 | 1.75 | 26 | 0.24 | Ⅴ |  |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 5 | 8.2 | 4 | 1.26 | 30 | 0.26 | Ⅳ |  |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 6 | 8 | 5.4 | 0.34 | 26 | 0.26 | Ⅳ |  |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 7 | 10.8 | 13.4 | 0.95 | 46 | 0.19 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.3）、化学需氧量（0.2） |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 8 | 8.2 | 7.6 | 0.18 | 46 | 0.2 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.2） |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 9 | 9.2 | 7.6 | 0.2 | 34 | 0.3 | Ⅴ |  |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 10 | 6 | 4.2 | 0.13 | 28 | 0.14 | Ⅳ |  |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 11 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 26 | 0.12 | Ⅳ |  |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 12 | 8.1 | 6.2 | 0.42 | 30 | 0.16 | Ⅴ |  |
| 吴村 | 潮白河 | 2018 | 年均 | 8 | 5.9 | 1.43 | 31 | 0.238 | Ⅴ |  |
| 吴村 | 潮白河 | 2019 | 1 | 5.3 | 1.4 | 1.8 | 19 | 0.17 | Ⅴ | 化学需氧量（0.1） |
| 吴村 | 潮白河 | 2019 | 2 | 5.8 | 5.5 | 1.18 | 32 | 0.14 | Ⅴ | PH、生化需氧量（0.4）、化学需氧量（0.2） |
| 吴村 | 潮白河 | 2019 | 3 | 6.6 | 7.8 | 1.55 | 44 | 0.23 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.1） |
| 吴村 | 潮白河 | 2019 | 4 | 7.2 | 14.4 | 1.03 | 48 | 0.14 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.2）、生化需氧量（0.01） |
| 吴村 | 潮白河 | 2019 | 5 | 10 | 8.3 | 1.52 | 43 | 0.12 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.6）、化学需氧量（0.5） |
| 吴村 | 潮白河 | 2019 | 6 | 7.8 | 10.1 | 0.84 | 48 | 0.18 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.2）、化学需氧量（0.2）、氨氮（0.1） |
| 吴村 | 潮白河 | 2019 | 7 | 13.2 | 16 | 0.55 | 59 | 0.33 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.1） |
| 吴村 | 潮白河 | 2019 | 8 | 10.2 | 12.3 | 2.14 | 48 | 0.2 | 劣Ⅴ | PH、生化需氧量（0.4）、化学需氧量（0.2） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 1 | 10.3 | 5 | 8.56 | 31.8 | 0.582 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.3）、总磷（0.5） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 2 | 冰封未测 |  |  |  |  |  |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 3 | 22.2 | 10.4 | 0.753 | 74.8 | 0.535 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数（0.5）、生化需氧量（0.04）、化学需氧量（0.9）、总磷（0.3） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 4 | 11.6 | 7.7 | 1.76 | 39.2 | 0.369 | Ⅴ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 5 | 8.5 | 5.8 | 5.95 | 39.7 | 1 | 劣Ⅴ | 氨氮（2）、总磷（1.5） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 6 | 8.5 | 3.6 | 9.75 | 29.2 | 0.794 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.9）、总磷（1） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 7 | 9.95 | 5.68 | 2 | 40.6 | 1.18 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.02）、总磷（2） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 8 | 7.48 | 3.5 | 0.917 | 39 | 0.484 | 劣Ⅴ | 总磷（0.2） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 9 | 9.4 | 4.5 | 4.73 | 33.9 | 0.75 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.4）、总磷（0.9） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 10 | 5.8 | 2.6 | 3.6 | 24 | 0.66 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.8）、总磷（0.7） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 11 | 7.1 | 3 | 3.64 | 27 | 0.43 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.8）、总磷（0.1） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 12 | 8.8 | 5.4 | 8.51 | 34 | 0.74 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.3）、总磷（0.9） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2016 | 年均值 | 10 | 5.2 | 4.56 | 37.6 | 0.684 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.3）、总磷（0.7） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 1 | 7.8 | 3.2 | 7.21 | 30 | 0.68 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.6）、总磷（0.7） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 2 | 9.4 | 5 | 5.17 | 34 | 0.54 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.6）、总磷（0.4） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 3 | 12 | 5.2 | 3.1 | 49 | 0.56 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.6）、化学需氧量（0.2）、总磷（0.4） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 4 | 8.6 | 5.1 | 8 | 38 | 0.68 | 劣Ⅴ | 氨氮（3）、总磷（0.7） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 5 | 8.4 | 3 | 6.46 | 31 | 0.58 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.2）、总磷（0.5） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 6 | 7.9 | 2.5 | 4.34 | 26 | 0.75 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.2）、总磷（0.9） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 7 | 8.9 | 3.2 | 3.84 | 21 | 0.42 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.9）、总磷（0.05） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 8 | 10.9 | 5 | 0.34 | 35 | 0.28 | Ⅴ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 9 | 10.4 | 4.3 | 0.17 | 32 | 0.3 | Ⅴ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 10 | 6.15 | 2.3 | 1.55 | 18 | 0.33 | Ⅴ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 11 | 6.6 | 8.05 | 0.8825 | 26.5 | 0.14 | Ⅴ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 12 | 9.9 | 5.8 | 1.21 | 33 | 0.235 | Ⅴ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2017 | 年均值 | 8.9 | 4.4 | 3.52 | 31.1 | 0.458 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.8）、总磷（0.1） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 1 | 13.5 | 9.2 | 1.43 | 52 | 0.225 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.3） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 2 | 10.8 | 10.3 | 3.73 | 42.5 | 0.29 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.03）、氨氮（0.9）、化学需氧量（0.1） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 3 | 11.8 | 12.6 | 1.53 | 41 | 0.26 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.3）、化学需氧量（0.02） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 4 | 15.8 | 12 | 0.36 | 67 | 0.18 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数（0.1）、生化需氧量（0.2）、化学需氧量（0.7） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 5 | 16.4 | 12 | 0.4 | 58 | 0.19 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数（0.1）、生化需氧量（0.2）、化学需氧量（0.5） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 6 | 13 | 13 | 0.36 | 50 | 0.13 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.3）、化学需氧量（0.3） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 7 | 7.3 | 5.5 | 0.52 | 30 | 0.2 | Ⅳ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 8 | 6.6 | 4.8 | 0.34 | 28 | 0.24 | Ⅳ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 9 | 7.2 | 2.8 | 0.05 | 25 | 0.22 | Ⅳ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 10 | 6.9 | 5.2 | 0.02 | 41 | 0.12 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.02） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 11 | 5.8 | 9 | 0.08 | 39 | 0.1 | Ⅴ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 12 | 9 | 6.7 | 0.42 | 34 | 0.16 | Ⅴ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2018 | 年均值 | 10.3 | 8.6 | 0.77 | 42.3 | 0.193 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.1） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2019 | 1 | 4.7 | 3 | 1.72 | 18 | 0.18 | Ⅴ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2019 | 2 | 6.8 | 6.5 | 0.72 | 36 | 0.14 | Ⅴ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2019 | 3 | 11.4 | 6.6 | 1.02 | 48 | 0.13 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.2） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2019 | 4 | 12.6 | 12.5 | 0.5 | 47 | 0.1 | 劣Ⅴ | PH、生化需氧量（0.3）、化学需氧量（0.2） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2019 | 5 | 12.6 | 14.2 | 1.22 | 31 | 0.24 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.4） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2019 | 6 | 11 | 10.2 | 0.4 | 35 | 0.2 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.02） |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2019 | 7 | 5 | 5.6 | 0.34 | 29 | 0.18 | Ⅳ |  |
| 大套桥 | 潮白新河 | 2019 | 8 | 6 | 5.6 | 2.6 | 22 | 0.22 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.3） |

由上表可知，吴村断面2018年年均水质类别为Ⅴ类，已达到考核目标要求，水质改善明显。从具体水质指标来看，2016—2018年主要指标年均浓度均呈下降趋势，2018年较2016年氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数和生化需氧量浓度分别下降79.9%、68.8%、37.2%、4.8%和3.3%。大套桥断面年均水质类别为劣Ⅴ类，未到Ｖ类水质目标要求，主要超标因子由2016年的氨氮超标1.3倍、总磷超标0.7倍变为2018年化学需氧量超标0.1倍，水质改善明显。从具体水质指标来看，氨氮、总磷年均浓度均呈下降趋势，2018年较2016年氨氮、总磷浓度分别下降83.1%、71.8%，生化需氧量、化学需氧量和高锰酸盐指数浓度呈上升趋势，2018年较2016年分别上升65.4%、12.5%和3%。主要污染物浓度变化情况见图5-1至图5-5。

图5-1　吴村、大套桥断面氨氮浓度年际变化

图5-2　吴村、大套桥断面总磷浓度年际变化

图5-3　吴村、大套桥断面化学需氧量浓度年际变化

图5-4　吴村、大套桥断面高锰酸盐指数浓度年际变化

图5-5　吴村、大套桥断面生化需氧量浓度年际变化

从逐月的水质数据看，吴村断面2016—2018年水质达标率分别为0%、0%、58.3%；大套桥断面2016—2018年水质达标率分别为9.1%、41.7%、41.7%，断面达标率逐年上升。2018年1—8月，吴村、大套桥水质达标率分别为25%和37.5%，断面达标率均有所下降，水质稍有变差趋势。主要污染物浓度逐月变化情况见图5-6至图5-10。

图5-6　吴村、大套桥断面氨氮浓度逐月变化

图5-7　吴村、大套桥断面总磷浓度逐月变化

图5-8　吴村、大套桥断面化学需氧量浓度逐月变化

图5-9　吴村、大套桥断面高锰酸盐指数浓度逐月变化

图5-10　吴村、大套桥断面生化需氧量浓度逐月变化

5.3工程实施情况评估

5.3.1已完成工程项目

潮白河流域主要针对污染源治理、河流生态修复与保护和环境监管能力建设实施了相关工程，已完成22项工程，主要涵盖城镇污水处理设施建设与改造、城镇纳污管网建设与改造、农村污水处理设施建设以及河道清淤与人工湿地建设、环境监管能力建设等工程。具体项目清单见表5-2。

（1）城镇污水处理设施建设与改造工程4项

城镇污水处理设施建设与改造包括燕郊污水处理厂5万吨扩容至10万吨，新建燕郊北5万吨污水处理厂，两污水处理厂出水达标京B标准；新建京榆旧路污水直排口及生态园污水直排口污水超磁临时处理工程，两处理工程处理规模共5万吨/日。

（2）城镇纳污管网建设与改造工程3项

城镇纳污管网建设与改造包括建设燕郊北部片区污水排水系统和燕郊西部片区污水排水系统，以及布设管道总长为54.3公里的蒋辛屯污水处理厂管网配套工程。

（3）农村污水处理设施建设工程5项

农村污水处理设施建设包括苍头村、王店子村、北吴村、杨簸箕村、程辛庄村农村生活污水处理工程，分别新建分散式污水处理设施216套、288套、544套、169套、211套。

（4）河道清淤与人工湿地建设工程4项

河道清淤与人工湿地建设包括潮白河干流、百家湾排干渠、田贾庄排干渠河道清淤工程和田贾庄表流湿地建设工程，共清淤8公里河段，建设占地2公顷的田贾庄表流湿地。

（5）环境监管能力建设工程6项

环境监管能力建设包括三河市、大厂县、香河县潮白河重点监测断面水质监测能力项目，三河市、大厂县、香河县水环境监管能力建设项目，主要为建设自动监测站，提高水环境监测、监察及信息化等装备、设备配备标准，达到国家相应的标准化建设要求。

表5-2　已完成工程项目清单

| 序号 | 隶属 关系 | 项目类型 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 周期 | 承担单位 | 项目建设规模与内容 | 项目总投资 （万元） | 关联 水体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-流域污染源治理类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三河市 | 污水处理厂及配套管网建设 | 燕郊第二污水处理厂升级改造工程 | 燕郊开发区 | 2017年 | 三河市政府 | 5万吨提高到日处理10万吨，并使出水水质达到京B四类水标准，出水进入尾水净化湿地。 | 10444.0 | 潮白河 |  |
| 2 | 三河市 | 污水处理厂及配套管网建设 | 燕郊北污水处理厂（即燕郊第四污水处理厂）建设工程 | 燕郊开发区 | 2017年 | 三河市政府 | 新建燕郊北污水处理厂，占地50亩，日处理能力5万吨，出水水质达到京B四类水标准，出水进入尾水净化湿地。 | 9556.0 | 潮白河 |  |
| 3 | 三河市 | 污水处理厂及配套管网建设 | 燕郊北部地区污水管网建设工程 | 燕郊开发区 | 2017年 | 三河市政府 | 建设燕郊北部片区污水排水系统。 | 28011.2 | 潮白河 |  |
| 4 | 三河市 | 污水处理厂及配套管网建设 | 燕郊西部地区污水管网建设工程 | 燕郊开发区 | 2018年 | 三河市政府 | 建设燕郊西部片区污水排水系统。 | 11325.6 | 潮白河 |  |
| 5 | 三河市 | 污水处理厂及配套管网建设 | 京榆旧路污水直排口临时处理工程 | 燕郊开发区 | 2016年 | 三河市政府 | 对京榆旧路污水直排口污水实施超磁处理。“排污暗涵→引水管→机械粗细格栅→提升泵池→提升泵→超磁分离污水处理设备→消力池→净化水排河”，日处理规模2万吨，预计处理三年。 | 4708.0 | 潮白河 |  |
| 6 | 三河市 | 污水处理厂及配套管网建设 | 生态园污水直排口临时处理工程 | 燕郊开发区 | 2016年 | 三河市政府 | 对生态园直排口污水实施超磁处理。“排污暗涵→引水管→机械粗细格栅→提升泵池→提升泵→超磁分离污水处理设备→消力池→净化水排河”，日处理规模3万吨，预计处理三年。 | 7062.0 | 潮白河 |  |
| 7 | 香河县 | 污水处理厂及配套管网建设 | 蒋辛屯污水处理厂管网配套工程 | 新兴产业示范区 | 2017年 | 香河县政府 | 布设管道总长为54.3公里，其中利用现状管道9.6公里，新增管道44.7公里。 | 3467.7 | 百家湾排干渠 |  |
| 8 | 香河县 | 农村生活污染源治理 | 苍头村农村生活污水处理工程 | 蒋辛屯镇 | 2018年 | 香河县政府 | 新建分散式污水处理设施216套。 | 432.0 | 潮白河 |  |
| 9 | 香河县 | 农村生活污染源治理 | 王店子村农村生活污水处理工程 | 蒋辛屯镇 | 2018年 | 香河县政府 | 新建分散式污水处理设施288套。 | 576.0 | 潮白河 |  |
| 10 | 香河县 | 农村生活污染源治理 | 北吴村农村生活污水处理工程 | 蒋辛屯镇 | 2018年 | 香河县政府 | 新建分散式污水处理设施544套。 | 1088.0 | 潮白河 |  |
| 11 | 香河县 | 农村生活污染源治理 | 杨簸箕村农村生活污水处理工程 | 蒋辛屯镇 | 2018年 | 香河县政府 | 新建分散式污水处理设施169套。 | 338.0 | 潮白河 |  |
| 12 | 香河县 | 农村生活污染源治理 | 程辛庄村农村生活污水处理工程 | 淑阳镇 | 2018年 | 香河县政府 | 新建分散式污水处理设施211套。 | 422.0 | 潮白河 |  |
| 2-流域生态修复与保护类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三河市 | 河道综合整治 | 潮白河干流清淤工程 | 燕郊开发区 | 2016年 | 三河市政府 | 针对燕郊开发区境内潮白河760米干流河道，清淤2万立方米。 | 2000.0 | 潮白河 |  |
| 2 | 香河县 | 河道综合整治 | 百家湾排干渠河道清淤工程 | 新兴产业示范区 | 2017年 | 香河县政府 | 针对百家湾排干渠清淤3.4公里，清淤量预计为2380立方米。 | 238.0 | 百家湾排干渠 |  |
| 3 | 香河县 | 河道综合整治 | 田贾庄排干渠河道清淤工程 | 钱旺镇、新兴产业示范区 | 2017年 | 香河县政府 | 针对田贾庄排干渠清淤3.9公里，清淤量预计为4290立方米。 | 429.0 | 田贾庄排干渠 |  |
| 4 | 香河县 | 人工湿地工程 | 田贾庄表流湿地建设工程 | 田贾庄排干渠堤内河道改建 | 2017年 | 香河县政府 | 田贾庄表流湿地，占地约2公顷，位于田贾庄排干渠堤内，采用调蓄池-表流湿地工艺，处理田贾庄排干渠上游来水。 | 1500.0 | 田贾庄排干渠 |  |
| 3-环境监管能力建设项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 香河县 | 环境监管能力建设 | 香河县潮白河重点监测断面水质监测能力项目 | 香河县 | 2018年 | 香河县政府 | 在大运河汇入潮白河前上游断面、吴村断面、百家湾排干渠扬水站断面、大套桥断面建设自动监测站，在线监测站数据实时传输至原廊坊市环保局，监测预警潮白河水质。 | 400.0 | 潮白河 |  |
| 2 | 香河县 | 环境监管能力建设 | 香河县水环境监管能力建设项目 | 香河县 | 2018年 | 香河县政府 | 根据现有能力建设情况和实际能力需求，提高水环境监测、监察及信息化等装备、设备配备标准，达到国家相应的标准化建设要求。 | 150.0 | 潮白河 |  |
| 3 | 三河市 | 环境监管能力建设 | 三河市潮白河重点监测断面水质监测能力项目 | 三河市 | 2018年 | 三河市政府 | 在运潮减河汇入潮白河前上游断面、白庙断面下游设自动监测站，在线监测站数据实时传输至原廊坊市环保局，监测预警运潮减河入潮白河水质。 | 200.0 | 潮白河 |  |
| 4 | 大厂回族自治县 | 环境监管能力建设 | 大厂县潮白河重点监测断面水质监测能力项目 | 大厂县 | 2018年 | 大厂县政府 | 在潮白河三河-大厂界建设自动监测站，在线监测站数据实时传输至原廊坊市环保局，监测预警潮白河上游来水水质。 | 100.0 | 潮白河 |  |
| 5 | 三河市 | 环境监管能力建设 | 三河市水环境监管能力建设项目 | 三河市 | 2018年 | 三河市政府 | 根据现有能力建设情况和实际能力需求，提高水环境监测、监察及信息化等装备、设备配备标准，达到国家相应的标准化建设要求。 | 150.0 | 潮白河 |  |
| 6 | 大厂回族自治县 | 环境监管能力建设 | 大厂县水环境监管能力建设项目 | 大厂县 | 2018年 | 大厂县政府 | 根据现有能力建设情况和实际能力需求，提高水环境监测、监察及信息化等装备、设备配备标准，达到国家相应的标准化建设要求。 | 150.0 | 潮白河 |  |

5.3.2未完成工程项目

潮白河流域主要涉及污染源治理、生态修复和保护项目，未完成工程18项，其中污染源治理项目7个，生态修复与保护项目11个，主要涵盖城区生活污水与污泥处理、农村生活污水处理、污水处理厂尾水深度处理、河道综合治理与人工湿地建设。具体项目清单见表5-3。

（1）城区生活污水与污泥处理工程5项

城区生活污水处理包括华堂高尔夫污水处理厂建设工程、河北大厂潮白河经济开发区污水处理厂、燕郊污泥集中处理处置工程、燕郊西污水处理厂中水深度处理工程、燕郊北污水处理厂中水深度处理工程。

（2）农村生活污水处理工程2项

农村生活污水处理包括凌家吴、河南吴农村生活污水处理工程，分别新建分散式污水处理设施183套、527套。

（3）污水处理厂尾水深度处理工程3项

污水处理厂尾水深度处理包括燕郊西污水处理厂、燕郊北污水处理厂、华堂高尔夫污水处理厂的尾水湿地。

（4）河道综合治理与人工湿地建设工程8项

河道综合治理与人工湿地建设包括荣各庄排干渠、商汪甸排干渠河道清淤工程、潮白河滩涂地表流功能湿地工程、吴村人工潜流湿地建设工程、百家湾、荣各庄、商汪甸表流湿地建设工程、大套桥河流表流湿地建设工程。

表5-3 未完成工程项目清单

| 序号 |  | 隶属 关系 | 项目类型 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 周期 | 承担单位 | 项目建设规模与内容 | 项目总投资 （万元） | 关联 水体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-流域污染源治理类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三河市 |  | 污水处理厂及配套管网建设 | 华堂高尔夫污水处理厂（即燕郊第五污水处理厂）建设工程 | 燕郊开发区 | 2018年 | 三河市政府 | 新建华堂高尔夫污水处理厂，占地40亩，日处理能力4万吨，出水水质均为京B四类水标准，出水进入尾水净化湿地。 | 35000.0 | 潮白河 |  |
| 2 | 大厂回族自治县 |  | 污水处理厂及配套管网建设 | 河北大厂潮白河经济开发区污水处理厂 | 潮白新区 | 2016年 | 大厂县政府 | 一期2万吨污水处理厂建设，出水标准一级A。园区主导产业为装备制造业和高新技术产业，重点以发动机配件、转向系配件、汽车灯具等汽车零部件制造和电子信息设备、石油设备制造等装备制造业为主。 | 8000.0 | 潮白河（或鲍丘河） |  |
| 3 | 三河市 |  | 污泥处理处置 | 燕郊污泥集中处理处置工程 | 燕郊开发区 | 2017年 | 三河市政府 | 新建200吨/日处理能力的污泥集中处理处置厂（其中，其中，2017年底建成一期100吨/天规模，2020年建设完成全部规模）。 | 4000.0 | 潮白河 |  |
| 4 | 三河市 |  | 再生水处理及配套设施建设 | 燕郊第二污水处理厂中水深度处理工程 | 燕郊开发区 | 2017年 | 三河市政府 | 改建5万吨/日中水深度处理设施。 | 5000.0 | 潮白河 |  |
| 5 | 三河市 |  | 再生水处理及配套设施建设 | 燕郊第四污水处理厂中水深度处理工程 | 燕郊开发区 | 2017年 | 三河市政府 | 新建2万吨/日中水深度处理设施。 | 2000.0 | 潮白河 |  |
| 6 | 香河县 |  | 农村生活污染源治理 | 凌家吴农村生活污水处理工程 | 淑阳镇 | 2018年 | 香河县政府 | 新建分散式污水处理设施183套。 | 366.0 | 潮白河 |  |
| 7 | 香河县 |  | 农村生活污染源治理 | 河南吴农村生活污水处理工程 | 淑阳镇 | 2018年 | 香河县政府 | 新建分散式污水处理设施527套。 | 1054.0 | 潮白河 |  |
| 2-流域生态修复与保护类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 香河县 | 河道综合整治 | 荣各庄排干渠河道清淤工程 | 渠口镇 | 2018年 | 香河县政府 | 针对荣各庄排干渠清淤2.45公里，清淤量预计为2450立方米。 | 245.0 | 荣各庄排干渠 |  |
| 2 |  | 香河县 | 河道综合整治 | 商汪甸排干渠河道清淤工程 | 安头屯镇、刘宋镇 | 2018年 | 香河县政府 | 针对商汪甸排干渠清淤2.65公里，清淤量预计为2120立方米。 | 212.0 | 商汪甸排干渠 |  |
| 3 |  | 三河市 | 人工湿地工程 | 燕郊第二污水处理厂尾水湿地 | 燕郊开发区 | 2018年 | 三河市政府 | 接入污水处理厂排放尾水，建设占地约为30公顷、垂直潜流工艺湿地。 | 13200.0 | 潮白河 |  |
| 4 |  | 三河市 | 人工湿地工程 | 燕郊北污水处理厂（即燕郊第四污水处理厂）尾水湿地 | 燕郊开发区 | 2018年 | 三河市政府 | 接入污水处理厂排放尾水，建设占地约为30公顷、垂直潜流工艺湿地。 | 13200.0 | 潮白河 |  |
| 5 |  | 三河市 | 人工湿地工程 | 华堂高尔夫污水处理厂（即燕郊第五污水处理厂）尾水湿地 | 燕郊开发区 | 2019年 | 三河市政府 | 接入污水处理厂排放尾水，建设净化湿地，工程建设区域范围为燕郊开发区南侧潮白河堤内河滩地，占地面积12公顷。 | 7200.0 | 潮白河 |  |
| 6 |  | 三河市、大厂县、香河县 | 人工湿地工程 | 潮白河滩涂地表流功能湿地工程 | 燕郊开发区 | 2019年 | 三河市、大厂县、香河县政府 | 廊坊市三河市、香河县的潮白河流域，在沿河堤内构筑5-70米宽的条带型表流功能湿地。占地面积为64ha。 | 6000.0 | 潮白河 |  |
| 7 |  | 香河县 | 人工湿地工程 | 吴村人工潜流湿地建设工程 | 程辛庄村以东、王庄子村以西堤内用地 | 2017年 | 香河县政府 | 吴村人工潜流湿地，占地约100公顷，位于程辛庄村以东、王庄子村以西堤内用地采用塘—床—表组合工艺，处理上游来水。 | 56000.0 | 潮白河 |  |
| 8 |  | 香河县 | 人工湿地工程 | 百家湾表流湿地建设工程 | 百家湾排干渠堤内河道改建 | 2017年 | 香河县政府 | 百家湾表流湿地，占地约2公顷，位于百家湾排干渠堤内，采用调蓄池-表流湿地工艺，处理百家湾排干渠上游来水。 | 1500.0 | 百家湾排干渠 |  |
| 9 |  | 香河县 | 人工湿地工程 | 荣各庄表流湿地建设工程 | 荣各庄排干渠堤外河道改建 | 2019年 | 香河县政府 | 荣各庄表流湿地，占地约2公顷，位于荣各庄排干渠堤外，采用调蓄池-表流湿地工艺，处理荣各庄排干渠上游来水。 | 1500.0 | 荣各庄排干渠 |  |
| 10 |  | 香河县 | 人工湿地工程 | 商汪甸表流湿地建设工程 | 商汪甸排干渠堤外河道改建 | 2019年 | 香河县政府 | 商汪甸表流湿地，占地约2公顷，位于荣各庄排干渠堤外，采用调蓄池-表流湿地工艺，处理商汪甸排干渠上游来水。 | 1500.0 | 商汪甸排干渠 |  |
| 11 |  | 香河县 | 人工湿地工程 | 大套桥河流表流湿地建设工程 | 大套桥以西堤内用地 | 2018年 | 香河县政府 | 大套桥河流表流湿地，占地约100公顷位于大套桥监测断面以西堤内用地，采用根孔表流湿地工艺，合理利用河漫滩空间进行水质净化。 | 13000.0 | 潮白河 |  |

5.3.3拟取消工程项目

由于现状因素等条件变化，原达标方案中未完成的部分工程已不具备实施必要性，拟取消未完成9项工程，主要涵盖城区生活污水处理、污水处理厂尾水深度处理、污泥集中处理处置工程、农村生活污水处理和河道生态修复与保护等工程，主要原因如下。

（1）华堂高尔夫污水处理厂（即燕郊第五污水处理厂）建设工程

此项目为远期谋划，按照潮白河水质达标方案测算，到2020年燕郊地区生活污水产生量约为18.1万吨/日。三河龙源水业有限公司污水处理厂扩容提标改造工程、燕郊北污水处理厂新建工程竣工后，燕郊地区污水处理能力可达到20万吨/日，可满足目前及今后几年污水处理需求。根据相关规划和实际需求，故建议取消该项目。

（2）燕郊第二污水处理厂（燕郊西污水处理厂）中水深度处理工程

目前，燕郊西污水处理厂已实施扩容提标改造工程，其提标改造工程污水处理工艺中包含加药消毒环节，对中水进行深度处理，处理后水质可达到京B标准，建议取消该项目。

（3）燕郊第四污水处理厂（燕郊北污水处理厂）中水深度处理工程

目前，燕郊北污水处理厂已建设完成，污水处理工艺包含加药消毒环节，对中水进行深度处理，处理后水质达到京B标准，建议取消该项目。

（4）凌家吴、河南吴农村生活污水处理工程2项

目前，凌家吴、河南吴拟搬迁上楼，原农村生活污水处理工程失去原建设意义，建议取消凌家吴农村生活污水处理工程和河南吴农村生活污水处理工程两个项目。

（5）燕郊第二污水处理厂（燕郊西污水处理厂）尾水湿地

目前，燕郊西污水处理厂出水已达到京B标准，地表水准Ⅳ标准，尾水湿地已无建设必要，建议取消该项目。

（6）燕郊北污水处理厂（即燕郊第四污水处理厂）尾水湿地

目前，燕郊北污水处理厂出水已达到京B标准，地表水准Ⅳ标准，尾水湿地已无建设必要，建议取消该项目。

（7）华堂高尔夫污水处理厂（即燕郊第五污水处理厂）尾水湿地

目前，燕郊地区污水处理能力已满足需求，华堂高尔夫污水处理厂已无建设必要，其尾水湿地由于无主体，亦无建设必要，建议取消该项目。

（8）燕郊污泥集中处理处置工程

目前，燕郊地区污水处理厂产生的污泥均由污泥车外运至燕新建材公司进行协同焚烧处理，同时三河市正在建设垃圾焚烧厂，待垃圾焚烧厂建成后，将运至垃圾焚烧厂进行焚烧处理，无需单独建设污泥集中处置的工程，故建议取消该项目。

5.3.4拟调整工程项目

由于现状问题与环境因素等条件变化，原达标方案中未完成的部分工程需要调整建设内容，拟调整6项工程，主要涉及流域河道人工湿地建设。将潮白河滩涂地表流功能湿地工程、吴村人工潜流湿地建设工程、大套桥河流表流湿地建设工程、百家湾表流湿地建设工程、荣各庄表流湿地建设工程、商汪甸表流湿地建设工程调整为在潮白河全流域打造河道自然生态系统。将燕郊污泥集中处理处置工程调整为将污泥脱水干化处理后运送至焚烧厂进行处理。

六、水环境问题识别

6.1北运河等汇入支流对潮白河水质存在影响

北运河清淤期、行洪期调水期间，成为香河潮白河段主要来水，北运河来水占潮白河水量70%。据廊坊市水文局资料，2015年调水约7530万立方米进入潮白河，每年调水量大致相同。吴村、大套桥两个国控断面均位于北运河汇入口下游，根据水质分析结果，北运河水质对国控断面水质具有明显影响。此外，在三河-大厂境偏北由右岸北京通州汇入潮白河的运潮减河水质也为劣V类，2015年年均净流量为2.45立方米/秒，年均汇入潮白河水量达到7726万立方米。

图6-1　北运河汇入潮白河口上游情况

6.2截污管网有待完善、污水处理厂进水负荷不足

三河市燕郊镇、燕郊国家高新技术产业开发区与北京市通州相邻，接纳了大量北京市居住人口，目前人口规模约75万，已建成的污水处理厂处理能力虽已满足该地区的生活污水的处理，但是部分污水处理厂处理负荷不高，加之该地区部分污水管网为雨污合流管网，该地区的生活污水还未能达到全收集全处理。

香河县现代污水处理有限公司已建成处理规模为1万吨/日，远期扩建至3万吨/日，但目前进水量为5000立方米/日，已铺设污水管网26公里，处理后的尾水排入田贾庄排干渠。负荷率不足的主要原因是配套管网建设尚未完成，进而导致百家湾排干渠水质较差。

6.3河堤内分布的农业与农村生活污染源不容忽视

三河市（白庙以下）、大厂县潮白河堤内无村庄分布。香河县潮白河堤内存在5个村庄，涉及2个乡镇，1431户，4413人。居民生活污水和垃圾未有效处理处置。同时，堤内的5个村庄存在农业种植活动，主要包括小麦、林地、果树、玉米和蔬菜等。其中小麦种植范围最大，达到2520亩。

同时，沿潮白河带是重要的城市发展带，未来体验农业、旅游观光业等发展会带来车流、人流、物流，进而增加污染物排放，增加了水环境保护压力。

6.4上游截流城镇生活污水仍待有效处理

三河市潮白河上游京榆旧路排水口、生态园排水口的生活污水已被截流处理，但此处为临时过渡性污水处理设施，处理设施仅能针对污水中的TP、SS和COD进行处理，对氨氮等无去除作用，临时污水处理设施的排水依然会对潮白河的水质造成较大的影响。

6.5潮白河下游藻类大量生长问题可能对水质影响

潮白河下游出现富营养化状态，夏季高温出现蓝藻大量生长的现象，藻类生长对考核断面大套桥水质产生一定的影响。通过2019年6月水质监测分析，大套桥断面叶绿素浓度为163.6μg/L，藻类生物量高达66mg/L；藻细胞数的结果表明，蓝藻、绿藻和硅藻为优势类群，浮游藻类数量在大套桥达到8千万个/升以上。

6.6人工水利设施阻隔潮白河水体自然流动，潮白河生态基流受到影响

潮白河香河段建设有2道人工橡胶坝，同时潮白河香河段下游天津也建有闸坝。上述人工水利设施的运行阻隔了潮白河香河段的水体自然流动，水质自然净化受到影响；在农田浇灌季节，为了保证农田的灌溉用水，上述闸坝的调度运行对潮白河生态基流影响较大，潮白河香河段正常的生态需水难以得到保障。

七、重点任务

7.1重点工业污染源治理

7.1.1动态清查和依法取缔落后企业

开展“散乱污”企业动态清查，对于不符合产业政策要求的家具制造、金属制造、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼硫、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目，一经发现立即取缔，并向社会公开，防止死灰复燃。

7.1.2强化工业园区水污染治理

强化三河市燕郊国家高新技术产业开发区、大厂县潮白新区、香河县新兴产业示范区等工业园区环保基础设施运行监督管理，一经发现预处理不符合要求或集中处理设施不正常运行的，立即整改。新建工业园区应同步规划、同步建设、同步运行污水、垃圾集中处理等污染治理设施，工业园区工业企业废水应达到预处理标准后，原则上全部集中处理。不具备集中处理工业废水的企业，须实施尾水深度处理，执行最严格的排放标准。

7.2城镇污水处理设施及配套管网建设

7.2.1加快城镇污水处理设施建设及升级改造

根据主要超标污染物排放分布和河流水环境质量现状差异，合理布局建制镇污水处理设施，重点工程布置应与水质改善要求相衔接。随着京津冀一体化发展以及联防联控要求，三河市、大厂县和香河县应尽早谋划，城镇生活污水处理设施排放标准及时对标《北京市城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11890—2012）B标准。加快大厂县潮白新区污水处理厂建设，出水水质应达到一级A标准或再生利用要求。尽快停运三河市京榆路北侧、燕龙生态园南侧两处过渡性污水处理设施，将生活污水纳入燕郊西污水处理厂处理。

7.2.2实施配套管网建设和改造

加快三河市燕郊北部、西部地区污水管网建设进度，优先解决城中村、城乡结合部污水截流、收集。加快实施燕郊海绵城市建设，推进雨水管网系统新建工程、污水管网完善工程及基础设施配套工程，解决燕郊地区合流制管网溢流污染问题。实施102国道南北两侧排水管网改造工程，新建福成路至天子庄园、冶金路至尹家沟段雨污管网。实施燕郊南污水处理厂配套管网工程，新建思菩兰路至左堤路段污水管网。

7.2.3提高污水处理设施运营管理水平

强化污水处理厂规范化、专业化运行管理，提高运营人员专业化水平，保障污水处理厂稳定运行和提升污水处理厂处理效率。加强污水处理厂收水管网监督管理，严格按照相关要求进行污水收集处理。加强污水处理厂在线监测监督管理，及时发现整改超标排放问题。针对未来总氮、总磷的管控，提前谋划，全面开展城镇污水处理设施总氮、总磷排放的监测与统计，将总氮、总磷作为日常监管指标，掌握污水处理厂总氮、总磷去除现状，根据要求及时调整运行参数，提高污水处理厂总氮、总磷去除效率。

7.2.4推进污泥安全处理处置

统筹考虑潮白河流域污泥产生情况，集中配套建设污泥处理处置设置。严格实施污泥稳定化处理处置要求，保证污水处理厂全部污泥得到安全稳定处理处置。加强污泥处置管理，对于工业废水与生活污水合并处理的污水处理厂，其产生的污泥可能有重金属及高毒物质的存在，选择适宜的污泥处理技术，实行污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。

7.3农业和农村污染治理

7.3.1强化农村生活污水处理

加快凌家吴和河南吴2个堤内农村的搬迁工作，加强苍头村、王店子村、北吴村、杨簸箕村和程辛庄村5个堤内农村已建污水处理设施运行维护，保障农村污水处理设施的稳定运行，禁止生活污水未经处理直接排入河内。

7.3.2加强畜禽养殖污染治理

根据禁养区、限养区划定方案，严守禁养区、限养区规定。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。

7.3.3有效控制种植业污染

有效控制大厂县、香河县集水范围内农田农药化肥使用量，鼓励潮白河堤内发展生态循环农业，引导农民科学施肥，在政策上鼓励施用有机肥，减少农田化肥氮磷流失，落实高标准农田建设、土地开发整理等标准规范。调整大厂县、香河县种植结构，在潮白河堤内调减用水量较大的小麦种植面积，逐步实施退地减水。

7.3.4开展河道两岸垃圾打捞和长效治理

围绕河长制工作要求和责任分工，组织专人或通过聘请第三方公司等方式，定期开展三河市、大厂县、香河县潮白河沿岸以及香河县百家湾、田贾庄、荣各庄、商汪甸等排干渠周边垃圾清理工作，消灭农村垃圾沿河乱堆现象；定期对河道内垃圾、漂浮物、水草等进行打捞清理。完善沿岸及河道垃圾收集、打捞工作考核机制，强化对垃圾收集、打捞工作的监督管理，保证沿岸及河道无大面积垃圾、漂浮物等。

7.4节水减污和再生水利用

7.4.1全面落实最严格水资源管理制度

（1）落实取用水总量控制指标体系。加强相关规划和项目建设布局水资源论证工作，国民经济和社会发展规划以及城市总体规划、城乡规划、工业园区（工业集聚区）规划、高耗水行业专项规划的编制以及重大建设项目的布局，应充分考虑潮白河水资源条件和防洪要求，未依法完成建设项目水资源论证工作的，审批机关不予批准其规划及建设项目。

（2）严格执行水资源开发利用控制红线。严格实施取水许可制度。对取用潮白河水系的单位实行计划用水管理。严格执行《河北省用水定额》，严格建设项目取水许可审批。

（3）提高用水效率。加强用水需求管理，以水定需、量水而行，抑制不合理用水需求，促进潮白河流域特别是潮白新区人口、经济等与水资源相均衡。强化节水“三同时”管理，重点用水企业和用水大户实施节水改造，推广节水新工艺、新设备、推进节水载体建设。

（4）抓好工业节水。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估。到2020年，大厂县潮白新区、香河县新兴产业示范区及沿潮白河乡镇的造纸、化工、食品等高耗水行业用水达到先进定额标准。

（5）发展农业节水。调整香河县百家湾排干渠、田贾庄排干渠集水范围内农田种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。三河市、大厂县、香河县实施高标准农田建设，推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。到2020年，中型灌区续建配套和节水改造任务基本完成，农田灌溉水有效利用系数达到0.72以上，农业用水总量下降到5亿立方米。

7.4.2加强再生水循环利用

加快推进潮白河上游地区中水回用工程建设，保障潮白河上游河道生态补水。加快实施潮白河燕郊地区上游三河境内4万吨/日中水回用工程建设，推动燕郊地区中水回用干管等中水管网建设，将燕郊地区污水处理厂出水用于补充潮白河三河段生态用水，保障潮白河吴村断面上游生态流量。

7.5河流综合治理与生态修复

7.5.1实施潮白河香河段及排干渠底泥清淤工程

加快实施潮白河香河段20公里河道以及香河县荣各庄、商汪甸2条排干渠共5.1公里河道表层底泥清淤工程。根据河道现场情况，分段进行水截流与引排工程；通过人工、机械等挖掘方式对河道进行清淤，挖掘后的河道及时进行河床恢复；挖掘出来的底泥输送至脱水场地进行脱水处理，脱水后的底泥运送至处理场地进行处理，底泥处理后先进行暂存，最终进行综合利用。

7.5.2打造河流自然生态系统

为保证河道水系自净能力，恢复流域物种多样性，根据来水水质，结合地形、水文条件、两岸植被和经济成本等情况，适当种植芦苇、蒲草等本地有利于净化水质的水生植物，打造水生自然生态系统。推动潮白河三河、大厂、香河段开展天然植被恢复和滨河生态建设，恢复自然河滨带湿地功能，完成潮白河湿地生态系统恢复工程建设。通过优化闸坝调度控制，增加生态流量。严禁非法侵占湿地，潮白河堤内严格限制与湿地保护无关的开发利用活动。

7.5.3加强藻类防控与处置

在潮白河香河段开展藻类控制，选择适宜位置建设拦藻坝，在高温季节根据断面水质变化和藻类监测提前通过加压除藻船、藻水分离器或投加改性土壤、抑藻剂等开展藻类治理工作。坚持河道内大型丝状绿藻、菹草等每日清理清零机制，及时清理河道内菹草和藻类等。在潮白河吴村、大套桥上游选择适宜河段种植一定面积的苦草、黑藻等水生植物，构建水生生态系统物种多样性，防止藻类大量生长。

加强香河县1、2号两个橡胶坝调度运行，水利部门要加强与生态环境部门及时沟通，根据水质、藻类变化等调控橡胶坝高度，保障潮白河水位适当深度和河道生态流量。

在常规污染指标监测的基础上，加强考核断面藻类、透明度和叶绿素等指标的监测，为考核断面水质达标预警提供科学依据。

7.5.4开展河道精细化管控

加强河长制管理，严格水域岸线等水生态空间管控。建立河道日常监管巡查制度，实行河道动态监管。落实河长制对河道管理保护执法监管责任人员、设备和经费保障。按照政府主导、经济补偿、市场推进的原则，在潮白河堤内开展退耕还湿、退渔还河行动。按照属地责任划分，分段开展河道管控，坚持潮白河干流河道垃圾、漂浮物、水草等日产日清打捞机制，保障干流河面清洁。

7.6积极协调防控上游跨界水污染

7.6.1积极推进上游水质改善

建立来水水质监控与通报机制。利用已有跨界断面监测条件，研究建立上游来水水质监控与通报机制，加强上游入境断面水质监控，及时将水质情况通报上游地区，同时为下游地区根据来水水质及时调整污染治理措施，确保出境断面达标。

积极协调北京市，推进上游来水水质逐步改善。坚持流域管理思路，促进上下游、左右岸协同治水，形成有部署、有行动、有标准，相互支持、共同配合的治水新局面。突出流域区域水环境保护的属地责任，督促北京市通州区持续改善潮白河及对潮白河水质有影响的运潮减河、北运河流域水质。

积极协调保障潮白河生态流量。水利局研究协调上游对潮白河生态调水方案，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持潮白河基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。

7.6.2强化协商与联合执法机制

依托京津冀水污染防治协作机制，建立健全潮白河流域上下游、左右岸县级会商机制。依托京津冀环境执法与环境应急联动工作机制，定期或不定期统一人员调配、统一执法时间，围绕潮白河水污染防治工作开展联动执法，采用互相派遣执法人员到对方辖区开展联合检查等模式，重点加强河道倾倒垃圾、违法偷排等问题。

八、重点工程投资与效益分析

8.1工程投资匡算

廊坊市潮白河流域达标治理重点工程主要包括流域污染源治理、流域河道综合治理与生态修复，工程项目总数17个，总投资约3.51亿元。

其中，流域污染源治理类项目5个，包括污水处理厂及配套管网建设1个、分散污水处理设施建设1个、城镇污水管网完善3个，投资约2.09亿元；流域河道综合治理与生态修复类项目12个，包括河道综合整治2个、河道管护3个、自然生态系统建设2个、藻类治理及综合管控3个、中水回用1个、河道清淤1个，投资约1.42亿元。具体见附表1。

8.2目标可达性分析

在上游来水（含运潮减河、北运河）水质稳定达到地表水V类（或以上）的情况下，通过实施本方案的重点工程，潮白河出境水质可稳定达到V类。

通过实施城镇污水配套管网建设工程，可以实现区域城镇生活和工业废水全收集，减少进入水体的污染负荷。通过建成分散式污水处理设施，将减少堤内村庄对潮白河水体的直接污染。

通过自然生态修复项目，使潮白河干流水体、排干渠水体得到生态化深度净化处理，可以保障国控断面水质目标的实现。

在实施治理措施之后，潮白河吴村断面、大套桥断面的主要污染物浓度可达到方案设定目标（即地表水质量V类标准）。

8.3效益分析

8.3.1生态环境效益

通过潮白河流域水污染治理项目的实施，将进一步降低入河污染的排放总量，水环境质量得到显著改善，生产生活污水得到有效处置，河流生态环境质量全面提升，河清、岸绿、景美的生态保护格局基本形成。此外，人工湿地工程建成后，将改善滨河岸带景观，为营建美丽乡村奠定基础。

8.3.2投融资效益

按照多元化投资投入的原则，投资概算包括“中央财政投入”“地方财政投入”“社会融资”三部分构成，体现国家重点扶持引导地方配合实施社会积极参与的融资原则。

潮白河水污染治理工程所涉及项目将力争省、市年度水污染防治资金支持项目。本方案实施后，将在中央资金的引导下，地方自筹资金积极地开展水污染综合治理工程，有效解决潮白河流域水环境问题，形成良好的社会效益和环境效益。

8.3.3管理效益

本方案实施以后将建立工程进度管理制度、建设单位现场督查制度、建设项目环境保护监督管理制度等一系列管理制度，固化项目管理经验。进一步加大对建设环境保护工程的长效管理机制的建设，建立河流污染整治巩固长效机制和村镇污水处理设施长效运行管理机制。环境管理体系的完善将有效促进区域水污染防治工作，为本市其他水体水质达标方案实施提供经验借鉴。

8.3.4社会效益

本方案的实施，将有效促进潮白河流域区域水污染物的减少、生态环境的改善、资源的合理化再生，推动生态农业、生态养殖、生态旅游等产业的发展，保证区域可持续发展，为居民提供更好的生态宜居环境。

其社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）改善自然环境，促进社会稳定

本方案的实施，将使农村生活污水等处理设施逐步完善，区域生态环境得到改善，人居环境大幅提升，居民的健康水平和生活质量全方位提高，有效促进社会稳定发展。

（2）促进和保障旅游业的发展

本项目的实施可以使区域水体得到一定程度的改善，并通过工程建设的方式增加潮白河周边的水域和水景面积，使湿地系统与自然水景相交融，在潮白河河畔形成一处和谐美观的生态景观，从而促进三河市、大厂县、香河县生态旅游业的发展，提高旅游价值。

（3）提高公众素质，促进区域文明发展

通过方案实施，公众生态环境意识进一步增强，社会生态文明建设得到显著提升，经济社会与资源环境可持续协调发展的态势基本形成，从而促进三河市、大厂县、香河县物质文明、政治文明、精神文明与生态文明建设协调发展。

九、保障措施

9.1落实各方责任

9.1.1坚持党政主导

落实党政同责、一岗双责和终身追责。实行各级党政主要领导亲自抓水污染防治工作机制。县人民政府与涉及乡镇政府签订目标责任书，分解落实目标任务，定期把方案实施情况向社会公布，并作为对领导班子和领导干部综合考核评价的依据。

9.1.2强化责任考核

对未能完成水污染防治工作目标任务或者工作责任不落实的，可以通过约谈、挂牌督办、通报等方式，督促整改和落实。对因工作不力、履职缺位等导致未能有效应对水环境污染事件的，以及干预、伪造数据和没有完成年度目标任务的，要依法依纪追究有关单位和人员责任。三河市、大厂县、香河县以及各乡镇党委和政府对本地区生态环境和资源保护负总责，把履行生态环境建设职责与干部选拔任用挂钩，对在生态环境和资源方面造成严重破坏负有责任的公职人员不得提拔使用或者转任重要职务，应当追究相关责任的，按照《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》有关规定处理。

9.1.3加强部门联动

强化部门协作机制，定期研究解决重大问题。三河市、大厂县、香河县人民政府，及其生态环境、发展改革、公安、水利、住建、旅游、工信、农业、畜牧、城市综合行政执法等有关部门和乡（镇）政府应当依法履行职责，并按照方案任务要求，加强协作配合，做好相关工作。廊坊市生态环境局要加强统一指导、协调和监督，工作进展及时向廊坊市政府、省生态环境厅报告。

9.1.4推动公众参与

加强宣传教育。把潮白河水资源、水环境保护和水情知识纳入三河市、大厂县、香河县教育体系，充分发挥主流新闻媒体的舆论导向作用，提高公众，特别是潮白河沿岸村庄居民对经济社会发展和环境保护客观规律的认识。支持民间环保机构、志愿者开展工作。

为公众、社会组织提供水污染防治法律法规培训和政策咨询，邀请其全程参与环保执法行动和水污染事件调查。公开曝光环境违法典型案件。健全举报制度，充分发挥环保举报热线和网络平台作用，深入开展“随手拍”等活动，依托互联网创新环境保护公众参与模式。限期办理群众举报投诉的环境问题，一经查实，可给予举报人奖励。通过公开听证、网络征集等形式，充分听取公众对重大决策和建设项目的意见。完善社会力量参与环保监督机制，邀请公民、法人和其他组织参与监督环境执法。完善媒体参与执法、挂牌督办与公开曝光等工作机制。

9.2严格执法监管

9.2.1防范水环境风险

定期排查沿潮白河及其排干渠周边工业企业、农家乐、养殖户等，落实环境风险防控措施。禁止危险化学品运输车辆进入潮白河大堤路段。潮白河堤内水产养殖未完全退出前，加强水产养殖投入品管理，依法限制使用抗生素类、激素类药物或其他化学物质。

9.2.2加大水环境执法力度

严格环境执法。坚持日常监管和专项整治相结合，继续深入开展潮白河流域环保专项行动，重点打击工业企业、污水处理厂、畜禽养殖污染等存在的环境违法行为。对非法的作坊式企业、不符合产业政策的“低、小、散”企业进行清理整顿。严格打击潮白河沿岸排污口、暗管排查，重点打击私设暗管或利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水。对构成犯罪的，要依法追究刑事责任。对负有连带责任的环境服务第三方机构，依法严格追责。

完善部门联动的环保专项行动工作机制，定期组织相关部门开展环保专项行动。健全行政执法与刑事司法联动机制，完善案件移送、联合调查、信息共享和奖惩机制，实现行政执法与刑事司法无缝衔接。

9.2.3提升水环境监管水平

完善潮白河水环境监测网络。统一规划设置干流、支流（排干渠）监测断面，逐月监测潮白河水质、水量。建立常规监测、移动监测、动态预警监测“三位一体”的潮白河水环境质量监测网络。

加强水环境执法队伍建设，配足配强三河市、大厂县、香河县环境执法监管队伍。乡镇及工业集聚区强化综合行政执法，落实必要的环境监管力量。加强环境监测、环境监察、环境应急等专业技术培训，严格落实执法、监测等人员持证上岗制。

9.3健全管理制度

9.3.1完善河长制长效机制保障

健全河长制工作的巡查和例会、信息报告、应急处置、组织协调、指导服务、督查督办、考核激励、宣传教育、全民参与等工作机制。以市场化、专业化、社会化为方向，加快建立治污设施运行维护、河道保洁清淤、农村保洁管理等方面的长效机制。

9.3.2完善水环境应急机制

三河市、大厂县、香河县政府要制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息；制定水环境污染应急能力建设规划，全面提升应急处置能力。

9.4多方筹措资金

9.4.1引导社会资本投入

引导社会资本投入。推广股权、项目收益权、特许经营权、排污权等质押融资担保。采取环境绩效合同服务、授予开发经营权益等方式，鼓励社会资本加大水环境保护投入，积极推广PPP模式，推行环境污染第三方治理。支持生态环保建设项目开展股权和债权融资，探索发行用于生态环保建设的绿色债券等融资。

加快发展环保服务业。明确监管部门、排污企业和环保服务公司的责任和义务，完善风险分担、履约保障等机制。鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包模式等。以污水、垃圾处理为重点，积极推行环境污染第三方治理。

9.4.2加大财政支持力度

积极争取国家中央预算、国债等各类水环境保护专项建设补助资金，将水环境保护资金列入各级政府年度财政预算，用于水环境综合整治工程建设、运行管理及日常维护。对环境监管能力建设及运行费用分级予以必要保障。发展改革、生态环境、水利、住建、农业、畜牧、林业等部门要尽快建立相关项目库，积极争取国家、省、市资金投入。

表1重点工程项目及投资汇总

| 序号 | 隶属关系 | 项目类型 | 项目名称 | 建设地点 | 建设周期 | 承担单位 | 项目建设规模与内容 | 项目总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 35057 |
| 1-流域污染源治理类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  | 20900 |
| 1 | 大厂回族自治县 | 城镇污水处理厂及配套管网建设 | 河北大厂潮白河经济开发区污水处理厂 | 潮白新区 | 2019-2020年 | 大厂回族自治县政府 | 一期2万吨污水处理厂建设，出水达到京B标准。 | 8000.0 |
| 2 | 大厂回族自治县 | 分散污水处理设施建设 | 祁各庄镇半边店村、宋各庄村污水处理设施建设 | 半边店村、宋各庄村 | 2019-2020年 | 大厂回族自治县政府 | 建设半边店村集中式污水处理站，宋各庄村庭院式一体化治污设备或地埋式污水处理设施。 | 400 |
| 3 | 三河市 | 城镇污水管网完善 | 102国道北侧排水管道改造工程 | 102国道北侧 | 2019-2020年 | 三河市政府 | 对102国道北侧（福成路至天子庄园）原排水方涵进行改造，原位新建2XDN2000-DN2400管道，雨水总长度约2200米，污水总长度约2200米。 | 4500 |
| 4 | 三河市 | 城镇污水管网完善 | 102国道南侧排水管道改造工程 | 102国道南侧 | 2019-2020年 | 三河市政府 | 对102国道南侧（冶金路至尹家沟），原位新建DN1500-DN2000污水管道，长度约1200米；新建DN2000雨水管道，长度约2900米。 | 3500 |
| 5 | 三河市 | 城镇污水管网完善 | 燕郊南污水处理厂集水管道改造工程 | 燕郊高新区 | 2019-2020年 | 三河市政府 | 沿思菩兰路至左堤路机动车道下及堤角东侧绿化带下新建一根DN1500的污水总管，全长约2.7千米。 | 4500 |
| 2-流域河道综合治理与生态修复类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  | 14157 |
| 1 | 香河县 | 河道综合整治工程 | 荣各庄排干渠河道清淤工程 | 渠口镇 | 2019-2020年 | 香河县政府 | 针对荣各庄排干渠清淤2.45公里，清淤深度1m左右。 | 245.0 |
| 2 | 香河县 | 河道综合整治工程 | 商汪甸排干渠河道清淤工程 | 安头屯镇、刘宋镇 | 2019-2020年 | 香河县政府 | 针对商汪甸排干渠清淤2.65公里，清淤深度1m左右。 | 212.0 |
| 3 | 三河市 | 中水回用工程 | 潮白河燕郊地区上游三河中水回用工程 | 燕郊地区上游三河境内 | 2019-2020年 | 三河市政府 | 建设潮白河燕郊地区上游，三河境内4万吨/日中水回用工程，中水回用补充潮白河生态用水。 | 1500 |
| 4 | 三河市 | 河道管护工程 | 潮白河三河段沿岸及河道垃圾打捞工程 | 潮白河三河段 | 2019-2020年 | 三河市政府 | 通过第三方购买服务定期开展潮白河三河段河道垃圾、漂浮物、水草清理等。 | 100 |
| 5 | 大厂回族自治县 | 河道管护工程 | 潮白河大厂段沿岸及河道垃圾打捞工程 | 潮白河大厂段 | 2019-2020年 | 大厂回族自治县政府 | 通过第三方购买服务定期开展潮白河大厂段河道垃圾、漂浮物、水草清理等。 | 100 |
| 6 | 香河县 | 河道管护工程 | 潮白河香河段沿岸及河道垃圾打捞工程 | 潮白河香河段 | 2019-2020年 | 香河县政府 | 通过第三方购买服务定期开展潮白河香河段河道垃圾、漂浮物、水草清理等。 | 200 |
| 7 | 三河市 | 河道自然生态系统建设工程 | 潮白河三河燕郊段自然生态系统建设工程 | 潮白河三河燕郊段 | 2019-2020年 | 三河市政府 | 潮白河三河燕郊段种植水生植物、建设表流人工湿地等。 | 500 |
| 8 | 香河县 | 河道自然生态系统建设工程 | 潮白河香河段自然生态系统建设工程 | 潮白河香河段 | 2019-2020年 | 香河县政府 | 潮白河香河段种植水生植物、建设表流人工湿地等。 | 1000 |
| 9 | 三河市 | 河道藻类治理工程及综合管控工程 | 潮白河三河燕郊段藻类治理及综合管控工程 | 潮白河三河燕郊段 | 2019-2020年 | 三河市政府 | 在三河燕郊段通过拦藻设施、加压除藻船或投加改性土壤、抑藻剂等措施开展藻类治理。 | 500 |
| 10 | 香河县 | 河道藻类治理及综合管控工程 | 潮白河香河吴村断面藻类治理及综合管控工程 | 吴村断面上游 | 2019-2020年 | 香河县政府 | 在吴村断面上游通过拦藻设施、加压除藻船或投加改性土壤、抑藻剂等措施开展藻类治理；在吴村断面上游1.5公里开展生态维护、藻类监测、水量调度、垃圾清理等维护水质的精细化管理措施。 | 300 |
| 11 | 香河县 | 河道藻类治理工程及综合管控工程 | 潮白河香河大套桥断面藻类治理及综合管控工程 | 大套桥断面上游 | 2019-2020年 | 香河县政府 | 在大套桥断面上游通过拦藻设施、加压除藻船或投加改性土壤、抑藻剂等措施开展藻类治理；在大套桥断面上游1.5公里开展生态维护、藻类监测、水量调度、垃圾清理等维护水质的精细化管理措施。 | 500 |
| 12 | 香河县 | 河道底泥清淤工程 | 潮白河香河段底泥清淤工程 | 潮白河香河段 | 2019-2020年 | 香河县政府 | 开展潮白河香河段20km河道表层底泥清淤。 | 9000 |

廊坊市北运河水质达标方案（修订版）

一、总则

1.1修订目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平生态文明思想为指导，牢固树立新发展理念，坚决落实党中央、国务院关于生态文明建设和污染防治攻坚战的决策部署和省委省政府关于污染防治攻坚战相关要求，针对廊坊市重点河流水环境质量总体好转、污染源治理初见成效、新的污染形势逐步突显的局面，在新理念、新部署、新形势、新要求下，进一步保障水环境质量目标稳定达标，提高水环境管理系统化、科学化、法治化、精细化水平，特对《廊坊市北运河水质达标方案》进行修订。

1.2编制依据

1.2.1全国性法律、法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国水法》

（4）《清洁生产促进法》

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（6）《畜禽养殖污染防治管理办法》

（7）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的指导意见》

（8）《生态文明体制改革总体方案》

（9）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

（10）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

（11）《国家与河北省人民政府签订的水污染防治目标责任书》

（12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）

（13）《国务院关于印发<“十二五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发〔2011〕26号）

（14）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）

（15）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）

（16）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》

（17）《水土保持生态环境监测网络管理办法》

1.2.2引用标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）

（2）《农田灌溉水质标准》（GB5048—2005）

（3）《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）

（4）《土壤环境质量标准》（GB15618—1995）

（6）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）

（7）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596—2001）

（8）《农用污泥污染物控制标准》（GB4284—2018）

（9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2002）

（10）《水污染防治工作方案编制技术指南》（环办函〔2015〕1232号）

（11）《水体达标方案编制技术指南》（环办函〔2015〕1711号）

（12）《江河湖泊生态环境保护系列技术指南》（环办〔2014〕111号）

（13）《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》

（14）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005—2010）

（15）《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009—2011）

（16）《污水稳定塘设计规范》（GJJ/T54—93）

（17）《华北地区农村生活污水处理技术指南（试行）》

1.2.3相关规划及方案

（1）《河北省人民政府关于印发<河北省水污染防治工作方案>的通知》（冀发〔2015〕28号）

（2）《河北省人民政府关于印发<河北省生态环境保护“十三五”规划>的通知》（冀政字〔2017〕10号）

（3）《中共河北省委河北省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》

（4）《河北省水污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省碧水保卫战三年行动计划（2018—2020年）>的通知》（冀水领办〔2018〕123号）

（5）《河北省环境保护厅关于加快推进全省农村生活污水治理工作的通知》（冀环水〔2018〕301号）

（6）《河北省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》（冀办发〔2018〕3号）

（7）《河北省水污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省农村生活污水治理行动计划>的通知》

（8）《河北省生态环境厅河北省农业农村厅关于印发<河北省农业农村污染治理攻坚战实施方案>的通知》

（9）《廊坊市水资源公报（2011—2018年）》

（10）《廊坊市国民经济和社会发展“十三五”规划》

（11）《廊坊市水污染防治工作实施方案》

（12）《廊坊市生态市建设规划》

（13）《廊坊市环境保护“十三五”规划》

（14）《廊坊市环境保护局关于对全市城乡集中式饮用水水源地采取最严格保护措施的通知》

（15）《廊坊市2016—2018年度<河北省水污染防治工作方案>实施情况自查报告》

（16）《廊坊市“十三五”工业发展规划》

（17）《香河县中心城区给水工程专项规划（2008—2020）》

（18）《香河县防洪应急预案》（2015）

（19）《香河县除涝应急预案》（2015）

1.3指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚决落实党中央、国务院决策部署和省委省政府关于污染防治攻坚战相关要求，以北运河水生态环境质量改善为核心，统筹山水林田湖草系统治理，坚持污染防治与生态保护并重，推进水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”，强化污染源精细化管控，创新体制机制建设，落实党政各方责任，着力解决突出水生态环境问题，确保北运河水生态环境质量持续改善，为京津冀协同发展提供有力的水生态环境支撑。

1.4工作范围与时限

北运河香河段来水由北运河通州段及牛牧屯引河提供，交汇点位于王家摆断面（北京市通州区牛牧屯零断面处），王家摆断面至北运河香河段末端土门楼断面之间，有凤港减河、小友垡干渠、秦营干渠三条支流汇入，有青龙湾河作为北运河分流。凤港减河由北京市通州区流入，其上游来水主要由凉水河、凤河等构成；秦营干渠为凤港减河分流，在北京界内分流后，南向流入天津市武清区，后向东汇入北运河；小友垡干渠是唯一全线位于香河县境内的北运河支流，该渠现作为香河县安平镇污水及雨水排水渠；青龙湾是北运河主要分流，后续汇入潮白河水系，该河段在香河县境内无水质监测断面。

结合北运河香河段的汇水特征和水体控制断面分布情况，以土门楼断面以上汇水区为主要工作区域和不超越廊坊市行政边界为原则，确定方案修订的北运河水质达标保障区范围如下：西界、北界、南界考虑以不跨越行政分区为原则，定为北京市-河北省界，东界以香五西侧渠和北运河干流的分水岭为界（香五西侧渠在土门楼红庙闸以下汇入北运河，对本次工作范围水质无直接影响）。

从水质达标保障区范围来看，全面囊括了香河县境内的北运河干流及支流沿线汇水区，行政区划上由香河县安平镇全境、香河县钳屯乡局部及香河县淑阳镇局部组成。

本方案实施年限为2019—2020年。

1.5治理目标

到2019年，土门楼断面水质保持V类（氨氮≤4mg/L）；到2020年，土门楼断面水质保持或优于V类（氨氮≤4mg/L）。

1.6治理思路

北运河香河段属于上游北京市城市排水自净河段，水环境主要受上游来水水质背景浓度影响，同时控制单元内城镇生活源、城镇面源、农村生活及农业种植源等多种污染源复合叠加，治理思路为以北运河-潮白河沿线治理为主，落实以控制源头为主、削减负荷为重、生态恢复为辅的总体战略，优先对城镇生活源和农村面源进行源头削减，形成县城内河水质提升及主要村落集镇污水治理相结合的综合保障体制，规避城区纳污内河或村落集镇污水携带污染物进入已治理的主要水体，杜绝已净化水体在下游区域发生水质二次恶化状况。在此基础上，科学分析污染物迁移转化规律变化情况，制定适宜的河道生态修复的水体治理措施，依托节点控制、末端控制形成综合污染治理措施，实现北运河上下游协同治理、整体达标。

二、流域概况

2.1自然环境

2.1.1河流水系

北运河是公元七世纪初隋朝人工开凿的南北大运河，当时是都城洛阳通往涿郡（北京）的永济渠的一部分，发源于北京市昌平区军都山居庸关附近。北运河位于永定、潮白两河之间，为海河流域北三河的主要水系之一，有大小支流数十条，通州区北关闸以上称温榆河，以下称北运河。北运河干流流经北京、河北及天津三省市，由廊坊市香河县安平镇鲁家务村西北进入廊坊市，到香河县五百户镇双街村南出境，于天津市武清区辛庄桥入子牙河，后汇入海河入海。

北运河干流全长142.7公里，流域面积6166平方公里，在廊坊辖区内长度为21.7公里，流域面积为282平方公里，涉及香河县9个乡镇。干流右岸有牛牧屯引河使其与潮白河相连，左岸有凤港减河、小友垡和凤港引渠汇入；下游由土门楼枢纽控制，土门楼泄洪闸下游为青龙湾减河。土门楼节制闸（即木厂闸）以下仍为北运河干流，京冀界-木厂闸段长15.0公里，木厂闸-冀津界段长6.7公里。

现状北运河香河段来水由北运河通州段及牛牧屯引河提供（王家摆断面），王家摆断面至土门楼断面之间，有凤港减河、小友垡干渠、秦营干渠三条支流汇入，有青龙湾河作为北运河分流。北运河香河段主要支流基本情况如下：

（1）牛牧屯引河：位于北京通州区与香河县交界处，连接潮白、北运两河，由吴村枢纽（包括吴村节制闸和牛牧屯引河闸）控制，主要为潮白、北运两河进行调水，满足天津市供水及灌溉要求。河口至牛牧屯引河闸段长1.41公里。

（2）凤港减河：20世纪60年代人工开凿的防洪灌溉渠，因连接凤河与港沟河而得名，主体河道位于北京市，沿线多城市在建区及农村聚居地，水源于北京市凉水河。全河分两段，西段由老观里至南丁庄，1960年竣工；东段由军屯至王家摆，1962年汛前完工。全长41公里，流域面积223平方公里，其中河北省廊坊境内长2.2公里。

（3）小友垡排干渠：源于香河县境内安平镇的排水渠，主要起污水厂尾水排放及局部泄洪作用。由于安平镇排水量较小，除汛期外小友垡排干渠水量较小。

（4）青龙湾减河：为北运河主要泄洪尾闾，上起土门楼泄洪闸，下至里自沽入潮白新河，河道全长52公里，其中河北省香河县境内长18.2公里。

（5）秦营干渠（凤港引渠）：由凤港减河分流出的农用灌溉渠，兼顾局部防洪泄洪功能。

因此，总体来看北运河区域汇水区可分为北运河凤港减河沿线汇流区、小友垡汇水区和秦营干渠沿线汇水区。其中，北运河、凤港减河沿线汇流区主要沿河道两侧东西向延伸，跨越行政边界；小友垡汇水区基本位于香河县界内，属于非跨界汇水区；秦营干渠沿线汇水区基本不位于香河县界内，但受纳水体及考核断面位于香河县界内。

图2-1　北运河行政区划及水系概况

2.1.2水文水情

北运河为香河县过境河流，其干流及支流凤港减河、秦营干渠（凤港引渠）均为北京市通州区来水，约占总过境水量90%，上游来水污染情况较重，对北运河香河段水质提升造成极大影响。

北运河干流自原北关闸以下有通惠河、凉水河汇入；至牛牧屯引河，通过牛牧屯引河与潮白河相通；下游有凤港减河汇入；至土门楼分成两支，一支为旁流-青龙湾减河，后与潮白新河相通，最终汇入潮白河水系；一支为北运河-大运河段，至筐儿港枢纽与北京排污河相交后又分成两支，一支为北京排污河最终汇入永定新河，一支为北运河干流，至屈家店枢纽与永定新河相交。干流河道上建有北关闸、榆林庄闸、杨洼闸、木厂闸、屈家店节制闸以及筐儿港枢纽，并建有甘棠、曹店、蒙村、南菜村、前进道5座橡胶坝。

北运河杨洼闸-木厂闸段为本方案主要工作区域，该段堤内有村庄6个（其中西岸5个，东岸1个），水利控制设施4处，分别为：

（1）杨洼闸：位于北运河干流北京通州区与香河县交界处，负责调节上游来水，控制行洪。

（2）牛牧屯引河闸：连接潮白、北运两河，通过吴村枢纽（包括吴村节制闸和牛牧屯引河闸）控制，主要为潮白、北运两河进行调水，满足天津市供水及灌溉要求。

（3）曹店橡胶坝：位于老夏安桥下游，调节北运河干流水流速，削减洪峰等作用。

（4）土门楼枢纽：包括土门楼闸和木厂闸，木厂闸为北运河干流节制闸，土门楼闸下游为青龙湾减河。土门楼枢纽主要控制水量，为天津市供水及灌溉提供便利。

水质考核入境断面位为曹店橡胶坝附近，水质考核出境断面位于木厂闸附近。

目前，北运河杨洼闸-木厂闸段有土门楼站1个主要水文监测站，分为青龙湾减河断面、北运河断面2个测流断面，实际流量将两断面径流合计进行分析。根据1964—2009年共46年实测资料统计，土门楼多年平均径流量为6.84亿立方米，最大年径流量为18.73亿立方米（1970年），最小年径流量为0.82亿立方米（2002年）。2011—2015年平均实测径流量为11.71亿立方米。

表2-1　北运河主要水文监测断面月均径流

| 年份 | 站名 | 月平均流量（m3/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年均 流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 2011 | 青龙湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 49 | 30.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.48 |
|  | 土门楼 | 2.4 | 2.79 | 10.7 | 3.39 | 0.097 | 12.6 | 11.4 | 7.83 | 28.1 | 9.42 | 2.1 | 16.3 | 9.81 |
|  | 总计 | 12.4 | 2.79 | 10.7 | 3.39 | 0.097 | 18.72 | 60.4 | 38.03 | 28.1 | 12.42 | 2.1 | 16.3 | 17.29 |
| 2012 | 青龙湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 53.9 | 24.2 | 11.2 | 2.54 | 18.4 | 14.6 | 11.4 |
|  | 土门楼 | 3.4 | 0 | 1.46 | 14.3 | 12 | 18 | 14.4 | 12 | 23.5 | 12.7 | 1.6 | 0 | 9.45 |
|  | 总计 | 3.4 | 0 | 1.46 | 14.3 | 12 | 28.8 | 68.3 | 36.2 | 34.7 | 15.24 | 20.0 | 14.6 | 20.85 |
| 2013 | 青龙湾 | 18.6 | 26.2 | 12.1 | 2.16 | 0 | 34.1 | 60 | 18.3 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  | 土门楼 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 9.1 | 4.34 | 7.35 | 15.5 | 26.2 | 25.1 | 25 | 11.6 | 11.5 |
|  | 总计 | 18.6 | 26.2 | 12.1 | 16.06 | 9.1 | 38.44 | 67.35 | 33.8 | 35.69 | 25.1 | 25 | 11.6 | 26.5 |
| 2014 | 青龙湾 | 7.48 | 16.2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 6.22 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
|  | 土门楼 | 0 | 0 | 4.44 | 16.1 | 8.7 | 28.6 | 29.3 | 2.91 | 23.9 | 19 | 17.7 | 5.0 | 13 |
|  | 总计 | 7.48 | 16.2 | 4.64 | 16.1 | 8.7 | 28.6 | 29.89 | 9.13 | 39.4 | 19 | 17.7 | 5.0 | 16.75 |
| 2015 | 青龙湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 2.56 | 0.21 | 10.5 | 12.8 | 1.4 | 0 | 2.45 |
|  | 土门楼 | 2.48 | 3.21 | 5.73 | 14.8 | 9.56 | 8.66 | 18.1 | 11.7 | 30.6 | 9.54 | 30.5 | 32.5 | 14.8 |
|  | 总计 | 2.48 | 3.21 | 5.73 | 14.8 | 11.34 | 8.66 | 20.66 | 11.91 | 41.1 | 22.34 | 31.9 | 32.5 | 17.25 |

2.1.3地形地貌

香河县地势西北高，东南低，自然坡度1/3000左右，地面高程4.9~15.7米（黄海高程）是由山缘向冲击平原过度的交接地带，北部受潮白河、鲍邱河的淤积切割形成河间地带，西部和西南部，东部和东南部分别受北运河和潮白河影响，形成香河县广阔的冲积平原，在冲积平原上，从水平到垂直都表现出河流冲积沉积现象。

2.1.4土壤特征

北运河河床以砂壤土为主，极易冲刷，植被根系不易附着。地表出露与钻探揭露的地层主要为砂性土段，地层以砂壤土、砂土为主，层次分述如下：层素填土：以砂壤土、壤土为主，土质不均，含植物根、砖屑等，厚度：0.50~2.60米。-1层杂填土：含建筑垃圾等杂质，土质松散不均，厚度：0.40~1.20米。层砂壤土：褐黄色，稍湿-湿，中密-密实，局部稍密，摇震反应中等，韧性低，干强度低，切面无光泽，含云母碎屑，见锈染，夹壤土及细沙薄层，厚度：0.60~5.20米。-1层壤土：黄褐色，局部灰色，软塑-可塑，中-高压缩性，韧性中等，干强度中等，切面有光泽，见锈染，夹壤土及黏土薄层，厚度：0.50~4.30米。-2层细砂：褐黄色-灰黄色，松散-稍密，以石英、长石为主，夹砂壤土及中砂薄层，厚度：0.80~4.20m。层中细砂：灰色-灰黄色，局部褐黄色，稍密-中密，局部松散，以石英、长石为主，夹砂壤土及壤土薄层，厚度：1.60~8.20米。-1层砂壤土：灰色-灰黄色，湿，中密，摇震反应中等，韧性低，干强度低，切面无光泽，含云母碎屑，见锈染，夹壤土薄层，厚度：0.80~2.90米。④层中细砂：灰色-灰黄色，饱和，中密，以石英、长石为主，夹砂壤土薄层。

2.1.5气象气候

北运河流域属东亚暖温带大陆性季风气候区，四季分明。春季干旱多风，蒸发量大；夏季受海洋性气候及台风影响，炎热多雨，且降雨集中；秋季天高气爽，降雨稀少；冬季多北风，寒冷少雨雪。

根据香河县气象站资料统计，多年平均气温11.2℃，1月份温度最低，月平均气温-10.5℃，7月份温度最高，月平均气温30.7℃。无霜期206天左右，最大冻土深度69厘米，年日照时数2696小时。最大风速达18米/秒，多为西北风，平均风速2.6米/秒。多年平均蒸发量1789毫米。多年平均降雨量600毫米左右，汛期降雨量占全年的80%左右，且多以暴雨形式出现在7、8月份，流域内观测到的最大24小时雨量为1972年7月27日枣树林降雨量479毫米。降雨年际变化明显，丰枯比达数倍之多。汛期内洪量较为集中，一般为一、两场大洪水所控制，最大30天洪量一般占汛期（6—9月）洪水总量的75%左右，而7天洪量可占30天洪量的50%左右。

2.1.6植被覆盖

北运河香河段范围内植被覆盖率较为适中，岸带以人工林为主，林下草本植物以菊科、禾本科为主，伴有其他少数种；河床及河道几乎没有水生植物生长。

香河县北运河两岸多为农田，农业类型主要为粮食作物，但由于近年来管理部门的防洪意识和环保意识的增强，近河岸防护的人工林带不断增加。农业种植类型发生改变，出现了一定面积的苗木种植基地，形成经济作物产区，土地利用率降低。人工林及苗木种植加大了植被的覆盖率，同时林下草本植物自然生长，在一定程度上增加了植被覆盖率，有效控制部分面源污染情况。相较于河岸、河道及河床几乎没有植被，河水自净过程也因此缺少了重要一环。通过水文及土壤地质等资料分析，造成这种现状的主要原因在于河床基质的问题：北运河香河段河床及河道基质以砂壤土为主，植被根系不易附着；另外北运河水流速较大，对植被和河床河道的冲刷作用较强，从而造成沉水植物和挺水植物不易生长，浮水植物更无法在水面停留。

2.1.7水资源

北运河所在廊坊市现状水资源主要以地下水资源为主，水资源总量呈逐年下降趋势。根据《2017年河北省水资源公报》，2017年廊坊市地表水资源总量为0.43亿立方米，地下水资源量5.47亿立方米，水资源总量5.83亿立方米，比多年平均值减少2.21亿立方米，属于枯水年份。廊坊市属于极度缺水地区，其中2017年的人均水资源量仅为123立方米，低于河北省的人均水资源量179亿立方米。

2.2经济社会

2.2.1行政区划和人口

香河县位于华北平原中北部，海河流域核心区域，上游与北京通州区相连接，下游为天津市，地处北纬39°36′至39°51′，东经116°52′至117°11′，东邻天津市宝坻区，南接天津市武清区，西连北京市通州区，北与廊坊市大厂县和三河市相邻，地理位置得天独厚，素有“京畿明珠”之美誉。全县下辖淑阳镇、蒋辛屯镇、渠口镇、安平镇、安头屯镇、五百户镇、刘宋镇、钱旺镇和钳屯镇9个镇区，新开社区办、新华社区办、平安社区办3个社区办，1个开发区即香河经济技术开发区（包括环保产业园、新型产业园、智能制造园3个园区），300个行政村，总面积448km2，总人口37.4万。

表2-2 廊坊市北运河流域香河县所涉主要镇区面积与人口情况

| 乡镇 | 所属区县 | 面积（km2） | 人口（万人） | 辖区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淑阳镇 | 香河县 | 25.66 | 2.6 | 行政村28个 |
| 蒋辛屯镇 | 香河县 | 32.88 | 2.3 | 行政村18个 |
| 渠口镇 | 香河县 | 64.75 | 5 | 行政村48个 |
| 安头屯镇 | 香河县 | 45.83 | 2.8 | 行政村21个 |
| 安平镇 | 香河县 | 33.52 | 3.5 | 行政村29个 |
| 刘宋镇 | 香河县 | 62.89 | 3.6 | 行政村25个 |
| 五百户镇 | 香河县 | 61.99 | 3.8 | 行政村43个 |
| 钱旺镇 | 香河县 | 36.51 | 2.7 | 行政村21个 |
| 钳屯镇 | 香河县 | 31.4 | 1.9 | 行政村19个 |

2.2.2产业发展状况

香河县境内及周边交通网络密集，拥有京秦、京山、京津、京九铁路和京哈、京津、京福、京广四条国家级公路干线，以及京沈、京沪、京津唐、京开、津保、京石六条高速公路干线，北京市正在规划建设的“大七环”、京津轻轨铁路和第二条京津高速公路将在香河西侧通过，是京津冀地区交通枢纽与经济廊道的重要位置。

香河县主导产业为农业和现代新兴高技术产业。其中，区域农业以无公害肉鸭养殖为主；现代新兴高技术产业以电子信息、高端装备制造、新材料、新能源为主导。在产业间交互作用下，区域初步形成了兼具居住、休闲、现代服务业功能的综合产业新区。现阶段香河县的土地利用仍以农业种植为主，但种植模式不断改善，特别是以苗木基地为主的新兴产业发展迅速，领跑区域环保事业，也紧握了生态产业的发展先机。

2017年，全县地区生产总值完成250.8亿元，同比增长6.5%。其中：第一产业实现增加值17.4亿元，同比增长1.1%；第二产业实现增加值126.4亿元，同比增长4.1%；第三产业实现增加值107亿元，同比增长10.1%。全县人均生产总值为67193元，同比增长5.2%。经济结构进一步优化，质量不断提高。从三次产业结构看，第一产业所占比重逐步下降，第二产业呈刚性支撑，第三产业快速发展，第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重由上年的7.8:49.4:42.8调整为6.9:50.4:42.7。财政收入占地区生产总值的比重达26.41%，比上年下降3.27个百分点。民营经济快速发展，2017年民营经济实现增加值175亿元，比上年增长6.2%，占地区生产总值比重的70.1%。民营经济实缴税金48.8亿元，同比增长4.3%，占全部财政收入比重的74%。

未来发展规划中，区域将积极打造香河片区成国家都市近郊现代农业发展先行区、京东地区乡村休闲旅游示范区、河北绿色田园、康居生活典型引导区和河北省农村面貌连片改造提升典范区。引进中信国安投资有限公司，并完成了以运河和第一城为依托的60km2规划，切实解放北运河沿线内生活力，通过防洪堤的改扩建、河道清淤疏浚、堤顶观光道路建设、污水治理和水质提升、鲁家务森林湿地公园、现代农业产业园区建设等项目综合建设北运河。未来五年，实现地区生产总值年均递增15%左右，财政收入年均递增25%以上，固定资产投资年均递增30%以上，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入年均递增12%以上，单位生产总值能耗下降20%左右。

三、水环境形势状况分析

3.1水质断面考核要求

北运河廊坊市香河段水质国控考核断面为土门楼断面，考核目标为氨氮≤4mg/L，其他指标稳定达到V类。此外，北运河支流小友垡排干渠入北运河口断面是“十三五”廊坊市市控断面，水质目标为氨氮≤4mg/L，其他指标为V类。

国控断面水质评价数据采用国家监测数据，其他断面水质评价数据采用廊坊市监测数据。水质评价采用单因子标准指数法进行评价，评价指标与方法参考《地表水环境质量评价办法》（环办〔2011〕22号）、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的有关内容。

3.2方案实施前水质状况

根据原廊坊市环境保护局发布的《廊坊市地表水环境质量公报》（2014—2015），达标方案编制和实施前，北运河香河段入境断面王家摆断面、出境断面土门楼断面，以及主要支流凤港减河入境断面COD、氨氮和总磷水质状况具体如表3-1、表3-2所示。

表3-1　达标方案实施前2014—2015年北运河水质监测数据

| 年 | 月 | COD（mg/L） |  | NH3-N（mg/L） |  | TP（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 王家摆 断面 | 土门楼 断面 | 王家摆 断面 | 土门楼 断面 | 王家摆 断面 | 土门楼 断面 |
| 2015 | 12 | ＜28 | 30 | 9.8 | 6.73 | 0.63 | 0.35 |
| 2015 | 11 | 34 | 断流 | 9.23 | 断流 | 0.74 | 断流 |
| 2015 | 8 | 34 | 24 | 9.34 | 5.58 | 0.76 | 0.79 |
| 2015 | 6 | 41 | 41 | 13.0 | 11.2 | 1.00 | 1.08 |
| 2015 | 4 | 35 | 62 | 9.13 | 10.9 | 1.33 | 3.08 |
| 2015 | 3 | ＜28 | ＜28 | 12.5 | 12.8 | 0.586 | 0.976 |
| 2014 | 11 | ＜28 | ＜28 | 9.321 | 10.61 | 0.65 | 0.84 |
| 2014 | 10 | ＜28 | ＜28 | 9.36 | 9.73 | 0.84 | 0.99 |
| 2014 | 9 | ＜28 | ＜28 | 8.55 | 9.73 | 1.32 | 1.26 |
| 2014 | 8 | 43 | 断流 | 7.41 | 断流 | 1.22 | 断流 |
| 2014 | 7 | 41 | 41 | 11.7 | 11.1 | 1.32 | 1.11 |
| 2014 | 6 | ＜28 | ＜28 | 9.76 | 9.6 | 1.78 | 1.7 |
| 2014 | 5 | ＜28 | ＜28 | 11.6 | 11.1 | 1.68 | 1.63 |
| 2014 | 4 | 49 | 45 | 17.3 | 15.4 | 2.8 | 2.54 |
| 2014 | 3 | 43 | ＜28 | 12.6 | 11.2 | 2.02 | 1.96 |

注：历史监测资料中部分COD数据只表示为达标，参考历史COD数据，以小于28mg/L代替达标

表3-2　达标方案实施前2014—2015年凤港减河水质监测数据

| 年 | 月 | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 3 | 44 | 14.9 | 0.669 |
| 2014 | 11 | 43 | 16.18 | 1.26 |
| 2014 | 10 | ＜40 | 12.1 | 1.1 |
| 2014 | 9 | ＜40 | 7.63 | 1.21 |
| 2014 | 8 | 108 | 12.1 | 2.27 |
| 2014 | 7 | 56 | 17.5 | 1.17 |
| 2014 | 6 | ＜40 | 17.5 | 1.76 |
| 2014 | 5 | 91 | 18.2 | 1.12 |
| 2014 | 4 | 82 | 6.35 | ——— |
| 2014 | 3 | 139 | 19.5 | ——— |

根据水质监测结果，达标方案实施前，北运河干流COD除局部时间段超标外，基本达到V类水体要求，NH3—N、TP指标常年劣于V类标准；凤港减河仅COD指标局部时段能达到V类水体要求，NH3—N和TP指标全年劣于V类标准。

3.3方案实施后水质状况

3.3.1水环境质量监测评价

根据北运河干流土门楼断面、北运河支流小友垡排干渠入北运河口断面水质监测数据，采用单因子标准指数法进行评价。评价指标与方法参考《地表水环境质量评价办法》（环办〔2011〕22号）、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）和《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3）的有关内容。

（1）土门楼断面

以2016—2019年8月土门楼断面44个月的水质监测数据为依据进行分析，水质评价结果详见表3-3。

表3-3 2016—2019年土门楼断面水质监测结果表

| 断面 | 所在 河流 | 年 | 月 | CODmn （mg/L） | 氨氮（mg/L） | CODcr （mg/L） | 总磷（mg/L） | 水质 类别 | 超标因子和倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 1 | 9.7 | 13.6 | 34.2 | 1.02 | 劣Ⅴ | 氨氮（5.8）、总磷（1.6）、阴离子表面活性剂（0.4） |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 2 | 10.2 | 14.6 | 35.1 | 1.18 | 劣Ⅴ | 氨氮（6.3）、总磷（2） |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 3 | 9.9 | 14.5 | 39.9 | 1.39 | 劣Ⅴ | 氨氮（6.3）、总磷（2.5） |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 4 | 9.6 | 8.58 | 34.4 | 1.38 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.3）、总磷（2.5） |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 5 | 18.4 | 34.3 | 126 | 5.3 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数（0.2）、生化需氧量（1.3）、氨氮（16.2）、化学需氧量（2.2）、总磷（12.3）、氟化物（0.7）、阴离子表面活性剂（0.4） |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 6 | 10.5 | 15.2 | 30.9 | 1.19 | 劣Ⅴ | 氨氮（6.6）、总磷（2） |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 7 | 10.5 | 11.2 | 49.4 | 1.23 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.7）、氨氮（4.6）、化学需氧量（0.2）、总磷（2.1） |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 8 | 9.8 | 14 | 20 | 1.12 | 劣Ⅴ | 氨氮（6）、总磷（1.8） |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 9 | - |  |  |  |  |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 10 | 10.6 | 10.3 | 38 | 0.51 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.1）、氨氮（4.2）、总磷（0.3） |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 11 | 9.7 | 7.23 | 20 | 0.42 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.6）、总磷（0.05） |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 土门楼 | 北运河 | 2016 | 年均 | 10.9 | 14.35 | 42.8 | 1.474 | 劣Ⅴ | 氨氮（6.2）、化学需氧量（0.1）、总磷（2.7） |
| 土门楼 | 北运河 | 2017 | 1-2 | 冰封未测 |  |  |  |  |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2017 | 3 | 12.7 | 15.3 | 53 | 0.39 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.4）、氨氮（6.7）、化学需氧量（0.3） |
| 土门楼 | 北运河 | 2017 | 4-7 | 施工断流未测 |  |  |  |  |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2017 | 8 | 7.8 | 1.42 | 103 | 0.37 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（2.1）、化学需氧量（1.6） |
| 土门楼 | 北运河 | 2017 | 9 | 17.7 | 1.16 | 84 | 0.27 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数（0.2）、生化需氧量（0.6）、化学需氧量（1.1） |
| 土门楼 | 北运河 | 2017 | 10 | 5 | 3.88 | 29 | 0.25 | 劣Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2017 | 11 | 5.7 | 2.08 | 35 | 0.11 | 劣Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2017 | 12 | 7.5 | 0.39 | 40 | 0.13 | Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2017 | 年均 | 9.4 | 4.04 | 57.3 | 0.253 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.2）、氨氮（1）、化学需氧量（0.4） |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 1 | 6.9 | 0.2 | 31 | 0.11 | Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 2 | 冰封未测 |  |  |  |  |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 3 | 7.4 | 1.77 | 24 | 0.18 | Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 4 | 7 | 2.58 | 30 | 0.26 | 劣Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 6 | 10.2 | 0.29 | 39 | 0.18 | Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 7 | - |  |  |  |  |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 8 | 6.7 | 0.77 | 27 | 0.19 | Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 9 | 9.1 | 0.4 | 32 | 0.22 | Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 10 | 5.7 | 0.31 | 26 | 0.14 | Ⅳ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 11 | - |  |  |  |  |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 12 | 4.5 | 1.35 | 17 | 0.13 | Ⅳ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2018 | 年均 | 7.2 | 0.96 | 28.2 | 0.176 | Ⅳ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2019 | 1 | 5.8 | 0.31 | 20 | 0.07 | Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2019 | 2 | 冰封未测 |  |  |  |  |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2019 | 3 | 7.8 | 0.21 | 26 | 0.18 | Ⅳ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2019 | 4 | 4.6 | 1.08 | 18 | 0.17 | Ⅳ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2019 | 5 | 7.4 | 0.66 | 33 | 0.2 | Ⅴ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2019 | 6 | 施工断流未测 |  |  |  |  |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2019 | 7 | 7.5 | 1.23 | 26 | 0.18 | Ⅳ |  |
| 土门楼 | 北运河 | 2019 | 8 | 7.9 | 1.25 | 25 | 0.23 | Ⅳ |  |

2018年，土门楼断面监测8次（2月、5月、7月和11月断流），结果显示断面主要污染物指标年均值为COD28mg/L、氨氮0.96mg/L、总磷0.18mg/L，各项指标达到地表水Ⅳ类水体标准，达到考核要求，已提前一年完成消除劣V类任务。

从2016—2018年水质变化趋势来看，土门楼断面主要指标年均浓度均呈下降趋势。2018年氨氮、总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数浓度较2016年水平分别下降93.3%、88.1%、34.1%和33.9%，水质改善明显。土门楼断面主要污染物浓度变化情况见图3-1。

图3-1  2016—2018年土门楼断面氨氮、总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数浓度年际变化

从2016—2018年逐月的水质达标情况看，3年间土门楼断面水质达标率分别为0%、50%、100%，呈逐年上升趋势，表明断面水质显著好转；2019年1—8月水质达标率为100%，污染物浓度持续降低。土门楼断面主要污染物浓度逐月变化情况见图3-2。

图3-2 2016—2018年土门楼断面氨氮、总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数浓度逐月变化

（2）小友垡排干渠入北运河口断面

以2017—2018年小友垡排干渠入北运河口断面水质监测数据为依据进行分析，断面水质监测和评价结果详见表3-4。

表3-4 2017—2018年小友垡排干渠入北运河口断面水质

监　测　结　果

| 年 | 月 | 溶解氧（mg/L） | CODmn（mg/L） | BOD5（mg/L） | 氨氮（mg/L） | CODcr（mg/L） | 总磷（mg/L） | 水质类别 | 超标因子和倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 3 | 1.61 | 13.0 | 17.6 | 16.50 | 48.5 | 2.56 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（0.8）、氨氮（7.3）、化学需氧量（0.2）、总磷（5.4）、阴离子表面活性剂（1.1） |
| 2017 | 4 | 0.10 | 8.8 | 9.5 | 16.35 | 37.0 | 1.39 | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮（7.2）、总磷（2.5）、阴离子表面活性剂（1.2） |
| 2017 | 5 | 1.50 | 11.2 | 20.6 | 16.35 | 59.7 | 1.69 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（1.1）、氨氮（7.2）、化学需氧量（0.5）、总磷（3.2）、阴离子表面活性剂（0.8） |
| 2017 | 6 | 0.47 | 15.9 | 21.5 | 12.90 | 59.0 | 1.35 | 劣Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数（0.1）、生化需氧量（1.2）、氨氮（5.5）、化学需氧量（0.5）、总磷（2.4）、阴离子表面活性剂（0.3） |
| 2017 | 7 | 0.78 | 6.5 | 7.3 | 7.73 | 27.0 | 1.58 | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮（2.9）、总磷（3）、阴离子表面活性剂（0.1） |
| 2017 | 8 | 1.20 | 4.7 | 5.5 | 1.31 | 18.5 | 1.55 | 劣Ⅴ | 溶解氧、总磷（2.9） |
| 2017 | 9 | 2.08 | 8.0 | 12.3 | 7.81 | 36.0 | 2.77 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.2）、氨氮（2.9）、总磷（5.9） |
| 2017 | 10 | 1.91 | 5.7 | 9.3 | 6.85 | 29.0 | 1.25 | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮（2.4）、总磷（2.1） |
| 2017 | 11 | 1.30 | 7.9 | 12.7 | 12.48 | 41.0 | 2.62 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（0.3）、氨氮（5.2）、化学需氧量（0.02）、总磷（5.5） |
| 2017 | 12 | 3.19 | 14.9 | 17.4 | 21.30 | 51.0 | 2.40 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.7）、氨氮（9.7）、化学需氧量（0.3）、总磷（5）、阴离子表面活性剂（0.1） |
| 2017 | 年均 | 1.41 | 9.6 | 13.4 | 11.96 | 40.7 | 1.91 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（0.3）、氨氮（5）、化学需氧量（0.02）、总磷（3.8）、阴离子表面活性剂（0.2） |
| 2018 | 3 | 1.63 | 30.3 | 38.5 | 33.65 | 168.0 | 4.66 | 劣Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数（1）、生化需氧量（2.9）、氨氮（15.8）、化学需氧量（3.2）、总磷（10.7） |
| 2018 | 4 | 4.22 | 18.7 | 23.9 | 21.57 | 95.5 | 1.20 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数（0.2）、生化需氧量（1.4）、氨氮（9.8）、化学需氧量（1.4）、总磷（2） |
| 2018 | 5 | 2.57 | 9.0 | 10.6 | 7.15 | 42.7 | 1.16 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.1）、氨氮（2.6）、化学需氧量（0.1）、总磷（1.9） |
| 2018 | 6 | 5.83 | 8.9 | 11.3 | 6.08 | 35.5 | 1.80 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.1）、氨氮（2）、总磷（3.5） |
| 2018 | 7 | 3.97 | 5.6 | 8.4 | 1.61 | 30.8 | 1.25 | 劣Ⅴ | 总磷（2.1） |
| 2018 | 8 | 2.32 | 6.3 | 9.1 | 5.96 | 33.5 | 1.08 | 劣Ⅴ | 氨氮（2）、总磷（1.7） |
| 2018 | 9 | 6.74 | 5.7 | 7.6 | 2.62 | 23.3 | 0.82 | 劣Ⅴ | 总磷（1.1） |
| 2018 | 10 | 6.31 | 5.1 | 7.9 | 0.83 | 26.5 | 1.02 | 劣Ⅴ | 总磷（1.6） |
| 2018 | 11 | 4.46 | 5.3 | 11.8 | 2.23 | 47.7 | 0.84 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.2）、化学需氧量（0.2）、总磷（1.1）、氟化物（0.3） |
| 2018 | 12 | 4.97 | 3.7 | 7.9 | 1.16 | 24.5 | 0.55 | 劣Ⅴ | 总磷（0.4） |
| 2018 | 年均 | 4.40 | 8.5 | 12.0 | 6.56 | 45.0 | 1.30 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.2）、氨氮（2.3）、化学需氧量（0.1）、总磷（2.3） |

根据2017—2018年小友垡排干渠入北运河口断面水质监测结果，2017、2018年断面水质类别均为劣Ⅴ类，主要超标因子（超Ⅴ类）为总磷、氨氮、生化需氧量和化学需氧量。从各水质指标浓度变化情况来看，2018年，断面氨氮、总磷、高锰酸盐指数、生化需氧量年均浓度较2017年分别降低45.1%、31.8%、11.7%、10%，但化学需氧量年均浓度呈上升趋势，同比升高10.7%。2017—2018年小友垡排干渠入北运河口断面主要污染物逐月浓度变化情况见图3-3。

图3-3 2017—2018年小友垡排干渠入北运河口断面氨氮、总磷、溶解氧、生化需氧量和化学需氧量指标浓度逐月变化

3.3.2水境质量现状分析

北运河香河段来水由北运河通州段及牛牧屯引河提供，入境断面为王家摆断面，王家摆断面至下游土门楼断面之间，有凤港减河、小友垡排干渠、秦营干渠三条支流汇入，有青龙湾河作为北运河分流。其中，凤港减河由北京市通州区流入；秦营干渠为凤港减河分流，在北京界内分流后，南向流入天津市武清区，后东向汇入北运河；小友垡排干渠是唯一全线位于香河县境内的北运河支流，该渠现作为香河县安平镇污水及雨水排水渠；青龙湾是北运河主要分流，后续汇入潮白河水系。

从北运河的水量来源上看，主要为城镇生活污水处理厂尾水，以及少量沿线直排生活污水、雨水及工业废水等。其中，污水处理厂尾水主要来源为上游北京市境内的肖家河污水处理厂、清河污水处理厂、北小河污水处理厂、酒仙河污水处理厂、高碑店污水处理厂、方庄污水处理厂、吴家村污水处理厂、卢家沟污水处理厂、小红门污水处理厂和亦庄开发区污水处理厂等，因此北运河实际水量、水质情况与上游北京市境内污水处理厂排放尾水的水量、水质密切相关。现状北京市主要城镇生活污水处理厂（以高碑店污水处理厂为例）对COD、BOD5、SS的去除效率较高，基本在90%以上，但是对总磷、总氮的去除效率较低，仅为60%—70%，从而导致目前城市河流中总磷、氨氮、总氮浓度仍然偏高。

此外，北运河香河段主要水环境功能为上游污染自净削减区。从北运河主要断面沿程水质变化情况来看，对于北运河而言，是其氨氮及TP自然削减段，对凤港减河而言，则是其COD优先削减段，两者交汇后，在香河段进一步通过环境自净作用进行削减。因此，北运河香河段现状水环境质量可定位为上游来水水质影响区，应充分维持上述水生态功能。

四、污染源状况

区域污染源在北运河西侧主要包括：安平镇及周边的生活污染及城市面源污染、凤港减河北面的农村生活畜禽污染及种植面源污染，西侧污染主要汇入北运河、凤港减河以及小友垡排干渠。

北运河东侧区域污染源主要来源于香五自流渠西侧的城市待建区，目前该区域主要为农田、农村、林地及部分工业用地。根据香河县城排水管网规划，待建区污水经收集后进入双安污水厂，双安污水厂尾水则排入香五自流渠，不进入北运河香河段，故县城扩展区的生活源及城市面源不纳入北运河污染源解析范围。

同时，区域地形西部高东部低，加之北运河堤防较为完善，北运河堤坝以东的区域面源污染不汇入北运河，也不予纳入达标方案修订讨论分析；北运河东—香五自流渠以西区域主要考虑河堤内的各类污染源。

北运河香河段水系和产排污区域概化示意图如下：

图4-1　北运河控制单元水系和产排污区域示意图

4.1点源污染

4.1.1城镇生活源

现状北运河廊坊市控制单元内城镇生活污水主要通过市政污水管网收集后，输送至安平污水处理厂（一期）项目进行处理，同时该污水处理厂处理废水也包括管网收集的安平镇附近的工业企业污水。

安平污水处理厂（一期）项目设计处理能力1.5万吨，污水处理厂尾水排入小友垡干渠，并最终汇入北运河。原北运河达标方案编制和实施前，安平污水处理厂（一期）项目出水水质未完全达到一级A标准。2018年，污水处理厂活性污泥法改生物膜法工艺改造完成后，出水指标可稳定满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A要求。

2018年6月份，安平污水厂尾水深度净化工程正式投入使用，该项目进水指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A，出水水质为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类水体质量标准。安平污水处理厂（一期）项目尾水经生态砾石床深度处理后，出水水质可稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类水体的要求。

2017年，安平污水处理厂（一期）项目实际污水处理量约为1.0万t/d。按污水处理处理厂进水水质为COD120mg/L，氨氮30.0mg/L，总磷4.0mg/L，经污水处理厂生物膜法+生态砾石床两级深度处理后出水水质为COD40mg/L，氨氮2.0mg/L，总磷0.4mg/L，核算项目实现城镇生活源COD削减量292t/y，氨氮削减量7.3t/y，总磷削减量5.84t/y；区域内城镇生活源COD排放量146t/y，氨氮排放量7.3t/y，总磷排放量1.46t/y。

香河县规划城市污水管网布置与主要城镇污水处理厂分布如图4-2、图4-3所示。

图4-2　香河县城管网规划图

图4-3　香河县污水处理厂规划图

4.1.2工业源

现状北运河廊坊市控制单元内无涉水工业企业，无工业源COD、氨氮和总磷负荷排放量。

4.1.3规模化畜禽养殖源

现状北运河廊坊市控制单元内已无规模化畜禽养殖场（小区）或养殖专业户，无规模化畜禽养殖源COD、氨氮和总磷负荷排放量。

4.2面源污染

4.2.1城镇面源

初期雨水是城镇化地区的重要污染源，主要由雨水快排模式产生。目前，北运河廊坊市控制单元尚未采用初期雨水控制措施，需考虑城市面源负荷流失量。

现状区域内城镇化面积约11km2，年均降雨量为550mm，雨量集中在雨季6—8月，按初期雨水量年总降雨量20%，初期雨水中主要污染物浓度为COD100mg/L、NH3—N15mg/L、TP2mg/L考虑，核算区内城市面源负荷流失量为COD121t/y、NH3—N18.15t/y、TP2.42t/y。

4.2.2种植业面源

结合北运河廊坊市控制单元内地形地貌和水文汇流关系特征，将区域划分为堤内及堤外部分两类。堤内部分是指位于北运河河堤以内，降雨形成的径流可直接排入北运河区域（包括农村和城镇建成区）；堤外部分是指位于北运河堤外，受制于堤坝高度高于堤外标高等原因，降雨径流主要排入堤外洼地，在洼地内自然下渗、降解和蒸发，仅在暴雨季才可能进入北运河干支流河道以内的区域（包括农村和城镇建成区）。

图4-4 北运河香河段堤防与周边村落关系图

根据北运河周边污染源调查结果，现状北运河堤内有谭庄村、曹店村、高庄村、孙家务村、鲁家务村、陈辛庄村等6个行政村，共有耕地面积8650亩。

采用“流失系数法”计算种植业面源负荷流失量，计算公式为：

M=μ×S×m

其中，M为种植面源污染量，μ为溶出系数，S为土地面积，m为每亩施用N、P净用量。

根据当地农业局提供的农业化肥施用强度数据，区内氮肥、磷肥施用量分别为23kg/亩·年、10kg/亩·年，折纯量分别为10.7kg/亩·年、2.3kg/亩·年。参照相关文献，总磷溶出系数、总氮溶出系数约为20%（氨氮为总氮量的10%），则估算北运河堤内农业种植化肥流失量分别是NH3—N为1.85t/y，TP为3.98t/y。

进一步考虑耕地水土流失的氮、磷流失量，按河北省平均耕地水土流失强度400t/公顷·年，流失物总氮含量为0.074%（氨氮占总氮比例为10%）、总磷量为0.04%，则估算北运河堤内耕地土壤流失年NH3—N为0.153t/y，TP为0.184t/y。

以上合计，北运河堤内农业种植面源负荷总流失量为NH3—N2.00t/y，TP为4.16t/y。

4.2.3农村生活源

结合北运河廊坊市控制单元内地形地貌和水文汇流关系特征，将北运河周边农村分为堤内村、堤外村两类。其中，堤内村是指村庄位于北运河河堤以内，污水产生后汇入村周洼地或直接排入北运河的村庄；堤外村是村庄位于北运河堤外，污水排入村周洼地内，在洼地内自然下渗、降解和蒸发，仅在极端暴雨条件下才可能进入北运河河道并造成污染的村庄。本方案将堤外村污染不纳入北运河污染源分析中，但纳入本次北运河水质保障建设项目清单之内。

根据北运河周边污染源调查结果，北运河大堤内有谭庄村、曹店村、高庄村、孙家务村、鲁家务村、陈辛庄村等6个行政村。其中，高庄村、鲁家务村已建成分散式农村生活污水治理设施，其余村庄尚未建成农村生活污水治理设施，存在农村生活污水直排污染北运河水质的环境风险。

采用“产排污系数法”计算北运河大堤内农村生活源负荷流失量。参照《华北地区农村生活污水处理技术指南（试行）》，农村居民用水量取值为140L/人·天，农村生活污水主要污染物平均浓度为COD240mg/L，NH3—N30mg/L，TP4mg/L（散养畜禽养殖污染纳入农业生活源计算，综合系数取1.2），估算堤内农村居民生活污水排放量为19万m3/y，农村生活污染负荷排放量为COD67.5t/y、NH3—N6.8t/y、TP0.9t/y。

4.3污染源汇总分析

现状年北运河廊坊市控制单元入北运河各类点源、非点源污染负荷排放情况汇总如表所示：

表4-1 方案实施范围内水环境污染排放量

| 类型 | 污染源类型 | COD（t/y） | NH3-N（t/y） | TP（t/y） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 城镇生活源 | 146.0 | 7.3 | 1.46 |
|  | 工业源 | 0 | 0 | 0 |
|  | 规模化畜禽养殖源 | 0 | 0 | 0 |
| 非点源 | 城市面源 | 121.0 | 18.2 | 2.42 |
|  | 种植业面源 | - | 2.0 | 4.16 |
|  | 农村生活源 | 67.5 | 6.8 | 0.90 |
| 合计 |  | 334.5 | 34.3 | 8.94 |

经过方案的初步实施，现状年，区域主要污染物负荷来源为城镇生活源、城市径流面源和种植业面源。

其中，区域COD的主要负荷来源为城镇生活源，总排放量为146t/y，占总负荷排放量的43.6%，其次是城镇径流面源，总排放量为121t/y，占总负荷排放量的36.1%；氨氮的主要负荷来源为城镇径流面源，总排放量为18.2t/y，占总负荷排放量的53.1%，其次是城镇生活源，总排放量为7.3t/y，占总负荷排放量的21.2%；总磷的主要负荷来源为种植业面源流失，总排放量为4.16t/y，占总负荷排放量的46.5%，其次是城镇径流面源，总排放量为2.42t/y，占总负荷排放量的27.1%。

对比方案实施前负荷排放情况，方案实施前的2016年，区域城镇生活源负荷排放量占比最大（COD占55%以上，氨氮占71%，TP占53%）；可见方案实施后，城镇生活源入北运河的负荷排放量明显减少，城镇生活污水集中处理达标后排放对有效削减入北运河负荷总量，改善北运河水质意义明显。

五、工程项目实施情况评估

5.1总体情况

《水污染防治行动计划》要求未达到水质目标要求的地区要制定达标方案，由于北运河香河县下游控制断面土门楼断面未达到国家考核目标，为了改善北运河水质，确保考核达标，廊坊市政府印发实施了《廊坊市北运河水质达标方案》（以下简称“原达标方案”）。

原达标方案以2015年为基准年，针对北运河香河段属于上游北京市城市排水自净河段，水环境主要受上游来水水质背景浓度影响，同时控制单元内城镇生活源、城镇面源、农村生活及农业种植源等多种污染源复合叠加的复杂水环境问题特征，提出了以北运河-潮白河沿线治理为主，落实以控制源头为主、削减负荷为重、生态恢复为辅的总体战略，通过优先对城镇生活源和农村面源进行源头削减，杜绝已净化水体在下游区域发生水质二次恶化状况，同时通过采取适宜的河道生态修复的水体治理措施，依托节点控制、末端控制形成综合污染治理格局，实现北运河上下游协同治理、整体达标。根据北运河水质达标目标，原达标方案中安排了8项重点工程，包括流域污染源治理项目6项，生态修复湿地项目1项目，其他辅助类项目1项。

通过原达标方案的实施，2016—2018年北运河土门楼断面水质改善明显。2018年，土门楼断面监测8次（2月、5月、7月和11月断流），结果显示断面各项指标达到地表水Ⅳ类水体标准，达到考核要求，已提前一年完成消除劣V类任务。

通过原达标方案的实施，廊坊市北运河流域水污染防治能力得到了很大的提升。香河县已完成了4项重点工程（含1项分期建设工程部分完成），5项工程未完成（含1项分期建设工程部分未完成），其中4项工程由于现状条件的改变，已不具备实施的必要性，建议取消。

通过原达标方案实施情况的评估和北运河流域实际情况的分析，现状流域条件发生巨大变化，原有的部分水环境问题已基本得到解决，新的水环境问题成为当前的重点，水质改善的重点任务和方向发生转移。

5.2水质改善情况

根据国控断面水质监测结果，原达标方案实施前，北运河干流COD除局部时段超标外，基本达到V类水体要求，NH3—N、TP指标常年劣于V类标准；凤港减河仅COD指标局部时段能达到V类水体要求，NH3—N和TP指标全年劣于V类标准。

从原达标方案实施后，2016—2018年水质变化趋势来看，2016、2017和2018年，土门楼断面水质达标率分别为0%、50%、100%，呈逐年上升趋势；断面主要污染物指标年均浓度呈显著下降趋势，2018年断面氨氮、总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数浓度较2016年水平分别下降93.3%、88.1%、34.1%和33.9%。2018年，土门楼断面监测8次（2月、5月、7月和11月断流），结果显示断面主要水质指标年均值为COD28mg/L、氨氮0.96mg/L、总磷0.18mg/L，已达到地表水Ⅳ类水体标准，提前一年完成消除劣V类任务。但同期凤港减河、小友垡排干渠、秦营干渠等北运河香河段主要支流水质依然为劣V类，改善压力较大。

5.3工程实施情况

5.3.1已完成工程项目

截止2018年12月，北运河廊坊市控制单元已经完成项目4个（含1项分期建设工程部分完成），其中城镇生活染源治理类项目2项，农村生活源治理类项目1项，环境监管能力建设项目1项。已完成工程项目具体情况见表5-1。

表5-1  已完成工程项目清单

| 序号 | 隶属 关系 | 项目类型 |  | 项目名称 |  | 建设 地点 | 建设周期 | 承担 单位 |  |  | 实施情况 | 总投资 （万元） | 关联 水体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-流域污染源治理类项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 香河县 |  | 污水处理厂及配套管网建设 | 安平污水厂一期工艺改造及二期建设 |  | 香河县安平镇 | 2016-2018年 |  | 香河县政府 | 项目在香河县安平镇建设安平污水厂一期1.5万吨污水处理厂工艺改造及二期1.5万吨建设工程。截止2018年底，安平污水厂一期1.5万吨污水处理厂工艺改造已经完成，出水指标可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A要求。 |  | 7500 | 小友垡、北运河 | 部分 完成 |
| 2 | 香河县 |  | 城镇污水厂尾水深度净化 | 安平污水厂尾水深度净化 |  | 香河县安平镇 | 2016-2019年 |  | 香河县政府 | 项目在香河县安平镇建设3万吨污水处理厂尾水湿地深度净化工程，进一步深度处理安平镇安平污水厂尾水，工程采用“生态砾石床工艺”，进水指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918 - 2002）一级A，出水水质可达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中V类水体质量标准，最终汇入北运河。根据安平污水厂工程实际，实际工程设计处理水量由方案中的3万吨/天更改为1.5万吨/天。 |  | 9000 | 小友垡、北运河 |  |
| 3 | 香河县 |  | 农村生活源治理类项目 | 北运河沿线农村垃圾收运系统建设 |  | 香河县安平镇、淑阳镇、钳屯镇 | 2016-2019年 |  | 香河县政府 | 项目为在北运河沿线安平镇、淑阳镇、钳屯镇等乡镇农村垃圾收运系统建设，覆盖面积3.2km2。截止2018年底，已全部建成。 |  | 1000 | 小友垡、凤港减河和北运河 |  |
| 2-环境监管能力建设项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 香河县 | 环境监管能力建设 |  | 香河县凤港减河省界监测断面水质监测能力项目 | 香河县 |  | 2016-2018年 | 香河县政府 |  |  | 监测凤港减河上游来水水质情况 | 150 | 凤港减 北运河 |  |

5.3.2未完成工程项目

截止2018年12月，北运河廊坊市控制单元在建或处于前期阶段的工程项目5个（含1项分期建设工程部分未完成），未完成的项目类型中，城镇生活染源治理类项目3项，农村生活源治理类项目1项，生态修复类项目1项。未完成工程项目具体情况见表5-2。

表5-2 未完成工程项目清单

| 序号 | 隶属 关系 | 项目 类型 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设周期 | 承担单位 | 项目建设规模与内容 | 总投资 （万元） | 关联 水体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-流域污染源治理类项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 香河县 | 污水处理厂及配套管网建设 | 安平污水厂一期工艺改造及二期建设 | 香河县 安平镇 | 2016—2020年 | 香河县政府 | 安平污水厂二期1.5万吨建设工程 | 7500 | 小友垡 北运河 |  |
| 2 | 香河县 | 农村生活源污染治理 | 北运河沿线农村污水处理 | 香河县安平镇、淑阳镇、钳屯镇 | 2016-2018年 | 香河县政府 | 项目规划在北运河沿线农村安平镇、淑阳镇、钳屯镇等农村聚集区建设污水处理设施，总处理规模约3500t/d。 | 2500 | 凤港减 北运河 小友垡 |  |
| 3 | 香河县 | 污水处理厂及配套管网建设 | 安平镇雨污分流管网及初雨截留系统建设 | 香河县 安平镇 | 2016—2019年 | 香河县政府 | 安平污水厂配套污水管网及安平镇雨水管网建设，管网总长度约124.5km | 50000 | 小友垡 北运河 |  |
| 4 | 香河县 | 污水处理厂及配套管网建设 | 北运河东-香河县运河大道区域分流制管网建设 | 香河县淑阳镇、钳屯镇 | 2016—2019年 | 香河县政府 | 北运河东—香河县运河大道区域分流制管网建设，管网总长度约12km | 4200 | 香五渠 北运河 |  |
| 2-流域生态修复与保护类项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 香河县 | 人工湿地建设 | 凤港减河河口湿地建设 | 香河县 安平镇 | 2018-2019年 | 香河县政府 | 项目拟在在香河县安平镇建设凤港减河河口湿地，项目作为拟建城市湿地公园的重要景观，兼具去除凤港减河水质COD、氨氮、总磷的生态功能 | 18000 | 凤港减 北运河 |  |

5.3.3拟取消工程项目

由于现状因素等条件变化，原达标方案中部分工程已不具备实施必要性，根据实际需要，拟取消原方案中规划的北运河廊坊市控制单元内城镇污水处理厂建设项目（安平污水厂二期建设项目）、污水管网建设工程项目（北运河东-香河县运河大道区域分流制管网建设项目）、人工湿地建设项目（凤港减河河口湿地建设项目）各1项，主要原因如下。

（1）安平污水厂二期项目

安平污水厂二期项目建设的初衷是解决安平镇未来镇区发展和人口增加带来的生活污水排放量显著增加，现状安平污水处理厂项目处理能力不够问题。原达标方案建议，在香河县安平镇建设安平污水厂一期1.5万吨污水处理厂工艺提升改造工程，同时建设安平污水厂二期1.5万吨处理能力。原达标方案实施过程中，规划的安平污水处理厂一期1.5万吨/天处理规模工艺改造项目已经完成，出水水质可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准。由于安平镇城镇发展规模限制，目前镇区人口产生的生活污水量较少，安平污水处理厂一期1.5万吨/天已经可以较好的满足现状和未来安平镇生活污水处理需求。根据以上实际情况，拟取消安平污水厂二期1.5万吨/天污水处理设施的建设。

（2）北运河东—香河县运河大道区域分流制管网项目

北运河东-香河县运河大道区域分流制管网项目建设的初衷是解决淑阳镇、钳屯镇生活污水直接排放问题。原达标方案建议，在香河县淑阳镇、钳屯镇建设北运河东-香河县运河大道区域分流制管网，共建设管网长度12km，将收集的污水送入开发区污水厂处理。原达标方案实施过程中，项目规划的北运河沿线周边安平镇、淑阳镇、钳屯镇等3个乡镇的鲁家务村、孙家务、陈辛庄、谭庄等村庄污水管网或分散式农村生活污水治理设施已经基本建成，曹店村、张庄等村庄正在开展污水管网建设，剩余管网需随城镇化进程逐步有序推进，不需要单独实施此项目。因此，拟取消该项目的建设。

（3）凤港减河河口湿地建设项目

香河县安平镇建设凤港减河河口湿地项目初衷主要是在凤港减河河口建设人工湿地，作为拟建城市湿地公园的重要景观，兼具去除凤港减河水质COD、氨氮、总磷的生态功能。因为凤港减河主要来水为北京来水，目前北京来水水质有较大改善，且原规划建设的湿地公园由于PPP项目的停滞，从治污角度考虑，该项目已不具备建设的条件，故建议取消。

（4）北运河沿线农村污水处理工程

北运河沿线农村污水处理工程拟对安平镇、淑阳镇、钳屯镇等3个乡镇的农村生活污水进行治理。目前，北运河沿线安平镇、淑阳镇、钳屯镇等3个乡镇的鲁家务村、孙家务、陈辛庄、谭庄等村庄污水管网或分散式农村生活污水治理设施已经基本建成，曹店村、张庄等村庄正在开展污水管网建设，剩余管网需随城镇化进程逐步有序推进，部分农村实施了分散污水处理工程，原工程内容已发生改变，故建议取消。

六、流域主要问题识别

6.1面源污染治理仍需加强

现状北运河堤内及凤港减河沿线有谭庄村、曹店村、高庄村、孙家务村、鲁家务村、陈辛庄村等6个行政村尚未全面建设污水集中处理设施，仅高庄村、鲁家务村已建成分散式农村生活污水治理设施，农村生活废水及畜禽养殖粪污处于乱排、散排状态。由于区域春、秋季节蒸发量大、夏季汛期降水集中且强度较大，在旱季时，在污水蒸发、下渗及自然降解等过程作用下，农村生活污水基本不直排；在雨季时，农村生活污水中未降解污染物被雨水冲刷，随地表径流进入河流，对北运河水质造成污染。

此外，北运河堤内7个行政村现有耕地8500亩。调研显示，区域农业耕作模式多为分散式经营，以农户自耕自种为主，由于缺乏区域系统化管理，氮磷流失量较大，仍有较大的削减农业种植源污染潜力。

6.2重点镇镇区生活污染治理设施尚未健全

北运河沿线安平镇、淑阳镇、钳屯镇等重点乡镇社会经济发展迅速，镇区人口较多，居民生活污水排放量较大，但由于现状污水处理能力不足或未建设污水处理设施、污水收集管网尚未覆盖等原因，造成大量的乡镇居民生活污水无法有效处理直接排放，已经成为影响北运河水质的重要污染源之一。

6.3上游来水影响仍然不能忽视

从现状北运河的主要水量来源上看，主要为上游北京市境内的肖家河污水处理厂、清河污水处理厂、北小河污水处理厂、酒仙河污水处理厂、高碑店污水处理厂、方庄污水处理厂、吴家村污水处理厂、卢家沟污水处理厂、小红门污水处理厂和亦庄开发区污水处理厂等11家污水处理厂尾水，以及少量沿线直排生活污水、雨水及工业废水等。目前，北运河水系自然径流与污水流量比基本为1:6，污水处理厂尾水水质极大影响了北运河水质。

由于污水厂排放一级A标准水质仍属于劣V类水体。特别是考虑到现状北京市主要城镇生活污水处理厂对COD、BOD5、SS的去除效率较高，但是对总磷、总氮的去除效率较低，导致目前北运河来水总磷、氨氮、总氮浓度仍然偏高，水质较差。

七、重点任务

7.1持续推进农村生活源治理

北运河水质保障区内农村生活源COD、氨氮排放量均较大，由于保障区内农户居住相对集中，为污水处理提供了较好的条件，可结合实际，因地制宜地采用集中处理和分散处理相结合的方法处理农村生活污水：

（1）将村周洼地改造成小型稳定塘处理设施，以生态化方式改造原有洼地，强化其对污染物降解作用，结合本区域年蒸发量大的特点，可有效降低农村污染总量；

（2）以村为单位，建设微动力污水处理一体化设备，该类设施对污水水质水量波动问题具有较强的适应性，能够适用于保障区内农村生活污水处理；

（3）化粪池处理，部分农村住户可利用家用型化粪池作为其污水处理设施，化粪池残渣后期可通过有机肥还田等措施进行处理；

（4）以市政管网收集处理。部分农村距离城市污水厂较近，可直接修建村级污水管网，通过管网收集农村生活污水，并接入主干市政管网，由城市污水厂处理污水。

7.2积极开展农业种植业污染源治理

针对本地区农业种植面源防治上，应以引导性政策为核心，积极发展生态循环农业，引导农民科学施肥，鼓励使用有机肥，减少农田氮磷入河量，同时引导农民转变耕作模式，减少高耗水量作物种植，减少农田退水。结合北运河两岸主要为堤防林地建设，建立有效的面源污染截留体系。

7.3推进北运河香河段生态环境综合整治项目实施

北运河香河段定位为上游污染物自净河段。目前，本河段沿线主要有支流汇入（凤港减河、小友垡排干渠、秦营干渠）、城镇雨面源、堤内农村生活畜禽养殖源及农业种植源等。

考虑到现状北运河香河段周边除城市建成区、农村建成区、基本农田等外，还有各类未利用地192公顷。其中，北运河香河段现有旧河道面积约40公顷，引河河口林地约11公顷，凤港减河河口林地约26公顷，青龙湾河分流口林地约68公顷，曹甸橡胶坝